2026학년도 2학기 캡스톤디자인 과제 계획서

산불 확산 예측과 근거 기반 대응 의사결정 지원 시스템

— 물리 기반 확산 시뮬레이션과 법령·매뉴얼 교차검증을 결합한 대응보고서 생성 플랫폼 —

| 구분 | 팀장 | 팀원 | 팀원 | 팀원 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 학번 | 20012642 | 21012030 | 21011874 | 21010560 |
| 성명 | 황승준 | 김지오 | 홍준서 | 임성민 |
| 학과 | 컴퓨터공학과 | 인공지능학과 | 컴퓨터공학과 | 소프트웨어학과 |
| 담당 | 총괄·백엔드 데이터·위험도 | AI 아키텍트 LLM·가드레일 | 백엔드 확산모델·RAG | 프론트엔드 대시보드·시각화 |

세종대학교

지도교수 : 문현준 교수 / 권기학 교수

2026년 9월 10일

목  차

1. 개발 배경 및 중요성1

1.1 산불 피해 규모의 구조적 변화1

1.2 현행 대응 체계의 두 가지 공백1

2. 개발 목표2

2.1 좌표 기반 조건 구성 및 확산·위험도 계산 엔진2

2.2 역할별 대응보고서 생성과 근거 교차검증3

2.3 역할 적응형 표출과 정량 평가 체계3

3. 차별성3

3.1 기존 국가 시스템의 산출 형태와 본 과제의 위치3

3.2 자동 생성 위험의 통제 구조4

4. 활용 데이터 및 활용 방안5

4.1 활용 데이터 구성5

4.2 사전 분석에서 확인한 데이터 특성6

5. 개발 방법 및 체계7

5.1 전체 시스템 아키텍처7

5.2 사전 구축 계층8

5.3 실시간 연산 계층8

5.4 보고서 생성 및 근거 검증 계층9

5.5 표출 및 통합9

5.6 평가 계획 및 활용 모델 명세9

6. 개발 추진 계획11

6.1 팀 구성 및 역할 분담11

6.2 개발 일정11

7. 기대효과13

7.1 사회적·산업적 효과13

7.2 기술적 효과13

7.3 팀 성장 목표14

참고문헌15

1. 개발 배경 및 중요성

1.1 산불 피해 규모의 구조적 변화

국내 산불은 발생 건수보다 단일 사건의 피해 규모가 커지는 방향으로 변화하고 있다. 산림청 「산불발생현황」 통계에 따르면 2025년 산불은 459건 발생하여 105,099.44ha의 산림을 소실시켰다. 최근 10년(2016~2025) 연평균인 529건·14,471.31ha와 비교하면 발생 건수는 약 13% 적으면서 피해 면적은 약 7.3배에 이른다.[1] 산불 대응의 문제는 「얼마나 자주 발생하는가」에서 「발생한 산불이 얼마나 커지는가」로 이동했다.

영남권 대형산불은 2025년 3월 경북 의성에서 발화하여 안동·청송·영양·영덕으로 확산되었다. 인명피해는 183명(사망 27명, 부상 156명), 재산피해는 약 1조 800억 원, 주택 3,848동, 재난폐기물은 약 154만 톤이었다. 국회입법조사처는 이 사태를 계기로 발간한 「대형산불에 대한 국가적 대응 과제」 특별보고서에서 현행 체계가 예방·대응·복구의 3단계 모두에서 이행력과 실효성, 현실성이 매우 낮다고 진단하였다.[2] 제도적으로는 산불·산사태·산림병해충을 통합 관리하는 「산림재난방지법」이 2026년 2월 1일 시행되었으나,[7] 법·제도의 정비가 곧바로 현장의 판단 도구로 이어지지는 않는다.

1.2 현행 대응 체계의 두 가지 공백

1.2.1 대응 판단으로 번역되지 않는 확산 예측

국립산림과학원은 2003년 산불확산예측시스템을 개발한 이후 고도화를 거듭하여 주민 대피 판단과 진화 전략 수립에 활용하고 있다.[5] 그러나 2025년 영남권 산불에서는 예측을 벗어난 순간 최대 풍속이 확산을 좌우했고 산악 지역의 실시간 기상 관측 밀도도 함께 지적되었다.[4] 더 주목할 지점은 정확도보다 그다음 단계다. 화선 탐지에서 확산 예측, 대피 권역 설정, 대피 문자 발령까지가 하나의 흐름으로 자동 연결되어야 한다는 지적이 같은 자리에서 제기되었다.[4] 확산을 예측하는 기술은 존재하지만 그것을 「지금 누구를 먼저 대피시키고 어느 진입로를 쓸 것인가」로 번역하는 단계가 비어 있다. 본 과제는 이 구간을 목표로 한다.

지휘체계도 같은 공백을 키운다. 지휘권자는 산불 규모에 따라 기초자치단체장·광역자치단체장·산림청장으로 전환되고 진화 자원 운영은 기관별로 분산되어 있다. 국회입법조사처는 이런 구조가 혼란을 유발할 수 있다는 이유로 대응 체계의 일원화를 개선 과제로 제시하였다.[3] 지휘 주체가 바뀔 때마다 동일한 상황을 동일한 근거로 재해석할 수 있는 표준 도구가 필요하다. 지휘권자가 달라져도 유지되는 것은 판단 자체가 아니라 그 판단이 무엇에 기초했는가다. 그래서 그 도구는 근거를 확인할 수 있는 형태여야 한다.

1.2.2 사람 손에 남아 있는 번역 작업

그 번역은 이루어지고 있다. 다만 그 일을 하는 사람이 소수다. 산불 예측 경로를 과학적으로 분석해 실시간으로 현장에 제공하는 조직이 극히 소수 인력으로 운영되어 장시간 이어지는 산불에 대응하기 어렵다는 점, 그리고 확산 속도가 대응 속도를 앞서기 때문에 화선 탐지에서 확산 예측, 대피 권역 설정, 대피 문자 발령까지가 자동으로 연결되어야 한다는 점이 함께 지적되었다.[4]

판단을 만들어 내는 작업은 세 방향에서 동시에 사람의 처리 한계를 넘어선다. 확산이 빠를수록 단위 시간당 갱신해야 할 판단이 늘고, 대형산불이 장시간 이어질수록 그 작업이 누적되며, 같은 상황이라도 정보를 받는 주체에 따라 필요한 문장이 갈라진다.

세 번째 방향이 실제로 얼마나 벌어지는지는 피해 지역 실태조사에서 확인된다. 그린피스 동아시아 서울사무소·녹색전환연구소·재난피해자권리센터가 2025년 영남 초대형 산불 피해주민 300명을 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 약 82%가 60세 이상이었고 대피 수단은 승용차가 약 85%로 압도적이었으나 본인 차량을 이용한 경우는 60%에 그쳤다.[6] 「대피하십시오」라는 동일한 문구가 연령과 차량 보유 여부에 따라 전혀 다른 난이도의 지시가 된다. 현장에는 진압대원, 구조요원, 지방자치단체 공무원, 인근 주민이 동시에 존재한다. 이들의 정보 요구는 서로 다르지만 동일한 상황을 각자의 행동 지침으로 번역해 주는 도구는 사실상 없다.

한편 같은 조사에서 재난문자를 수신한 응답자는 297명 중 62%에 그쳤다.[6] 이는 정보가 도달하는 단계 자체의 문제로 통신 인프라와 전파 수단의 영역에 속한다. 본 과제는 이 구간을 다루지 않는다. 도달한 정보가 무엇을 담아야 하는가를 대상으로 한다.

현행 체계에는 확산 예측을 대응 판단으로 번역하는 단계가 비어 있고 그 자리를 소수의 인력이 수작업으로 메우고 있다. 확산 속도와 지속 시간, 그리고 수신 주체의 다양성이라는 세 방향 모두에서 판단 수요가 인력의 처리 한계를 넘어선다. 산불 대응 조직 전체의 재정비가 과제로 함께 제시되었으나,[4] 조직의 규모를 키우는 방식으로는 세 방향 중 어느 것도 구조적으로 해소되지 않는다. 본 과제는 이 번역을 자동화하되, 현장 지휘 권한을 대체하지 않고 판단의 근거를 추적 가능한 형태로 제시하는 보조 도구로 설계한다.

2. 개발 목표

1장에서 확인한 두 공백 — 확산 예측이 행동 지시로 번역되지 않는 문제와, 그 결과가 사용자별로 전달되지 않는 문제 — 를 대상으로 한다. 본 과제는 산불 발생 지점의 좌표만으로 주변의 지형·연료·기상·인프라 조건을 구성하여 위험도를 지도에 표출한다. 그 결과를 사용자의 역할에 맞는 대응 지시로 번역한 뒤, 그 지시가 법령과 대응 매뉴얼에 부합하는지 검증하여 근거와 함께 제시하는 의사결정 지원 시스템을 개발한다. 이를 위한 개발 목표는 산출 엔진, 보고서 생성과 검증, 표출과 평가의 세 갈래로 나눈다. 각 목표가 쓰는 데이터와 그로부터 오는 제약은 4장에서 상술한다.

2.1 좌표 기반 조건 구성 및 확산·위험도 계산 엔진

사용자가 지도에서 발화점과 관측 시각, 자신의 역할만 지정하면 지형·연료·기상·인프라 조건을 격자 단위로 자동 구성하고, 확산 우선방향을 반영하여 칸별 위험도와 화선 도달 시각을 산출하는 엔진을 개발한다. 확산 방향에 인구·취약계층 분포가 겹치는 구간은 우선 대응 취약지역으로 뽑는다. 최종 위험도에는 어떤 변수가 얼마나 기여했는지를 항상 분해해 함께 붙인다.

2.2 역할별 대응보고서 생성과 근거 교차검증

위험도와 화선 도달 시각 산출 결과는 정형 입력으로 받는다. 이를 상황 요약부터 근거까지 8개 필드로 구성된 정형 보고서로 바꾸어 진압대원·구조요원·공무원·시민 네 역할별로 내놓는 모듈을 만든다. 모듈은 구조화 프롬프트 기준선과 Qwen3.5 계열 소형 LLM[20]에 LoRA[17]를 적용한 파인튜닝 모델의 2단으로 쌓는다. 생성된 보고서는 그대로 표출하지 않는다. 법령·매뉴얼을 조항 또는 문단 단위로 색인하고 권고 문장마다 근거를 부여한 뒤, 근거 부재·수치 환각·위험 조언·논리 모순·역할 위반의 다섯 가지 규칙으로 차단하는 검증 계층을 함께 만든다.[18] 검증기는 가정형 질의가 제시한 수치와 검증 대상 수치를 구분하며 근거를 찾지 못한 문장은 삭제하지 않고 「근거 미확보」로 표시하여 시스템이 확인하지 못한 범위도 함께 드러낸다.

2.3 역할 적응형 표출과 정량 평가 체계

같은 산불 상황이라도 진압대원·구조요원·공무원·시민 네 역할별로 정보의 깊이와 행동 지침을 달리 제시하는 지도 기반 대시보드를 붙인다. 화면은 위험도 분포와 확산 우선방향, 화선 도달 시각, 취약지역을 지도 위에 겹쳐 표출하고, 그 옆에 변수별 기여도와 검증 결과가 부착된 보고서를 근거 조항 원문과 함께 배치한다. 아울러 검색 성능과 근거 충실도, 대응 일관성, 안전 규칙 검출율 및 오차단율, 응답 지연, 확산 예측 정확도를 측정하는 자동 평가 파이프라인을 함께 올린다.[19] 모든 요청의 입력 조건·중간 산출물·근거 조항·차단 이력·소요 시간도 기록한다. 이 기록으로 동일한 판단을 재현한다. 실제 발생했던 산불 사건을 입력하여 시스템의 판단을 실제 소실 경계 및 대응 경과와 나란히 비교하는 사례 재현 검증 화면도 함께 제공한다.

3. 차별성

3.1 기존 국가 시스템의 산출 형태와 본 과제의 위치

본 과제는 산불 확산이나 위험도를 예측하는 기술을 새로 제안하지 않는다. 국가산불위험예보시스템의 산불위험지수는 100 m 격자 단위로 산출되며 기상뿐 아니라 고도와 사면방향, 임상 구분까지 이미 반영하고,[31] 산불확산예측시스템은 시간대별 확산 속도와 방향, 주요 시설물 도달 시간, 예상 피해 면적을 산출한다.[5] 정부는 2025년 주민대피 3단계 기준을 마련하면서 화선 도달 5시간 이내를 위험구역으로 두어 즉시 대피를, 8시간 이내를 잠재적 위험구역으로 두어 대피 준비를 통보하도록 하였다.[32] 본 과제는 이 예측이 아니라, 예측에 뒤따르는 대응 판단이 누구의 손으로 만들어지는가를 다룬다.

그 판단은 발행물의 형태로 제공된다. 확산 예측도는 사건마다 회차를 매겨 발행되며, 한 장에 진화 전략과 대피 전략을 각각 하나씩 담는다. 하나의 사건에 대해 정해진 시점마다 정해진 수의 지침이 만들어지는 구조다. 1.2.1에서 확인했듯 그 지침을 만드는 인력은 극히 소수이고 화선 탐지부터 대피 문자 발령까지가 수동으로 운영된다. 그 결과 산출은 세 축에서 고정된다. 「풍속이 더 강해지면 어떻게 달라지는가」와 같은 조건부 물음에는 답하지 않고 1.2.2에서 확인한 대로 연령과 차량 보유 여부에 따라 난이도가 전혀 달라지는 「대피하십시오」를 모두에게 같은 문장으로 보내며 위치는 5시간·8시간 구역을 나누는 등급 기준으로만 쓰인다.[32] 본 과제는 이 세 축을 답변 생성의 입력으로 되돌린다.

화재 한 건의 영향권에 놓인 사람들이 각자의 조건에 따라 서로 다른 판단을 필요로 하는 일은 인력을 늘려서 해결되지 않는다. 판단이 조건별·역할별로 확장되려면 문장을 자동으로 생성해야 하고, 자동 생성은 근거 없는 서술과 위험한 조언이라는 새로운 문제를 만든다. 본 과제는 그 문제를 통제하여 자동 생성을 가능하게 만드는 데 기여한다. 아울러 「누가 먼저 움직여야 하는가」를 계산하려면 화선 도달 시각과 취약시설·대피소·질의자 위치가 같은 좌표계 위에 있어야 한다. 위험등급·화선 현황·확산 예측과 취약시설·대피소는 지금 서로 다른 시스템에 나뉘어 있다. 이들을 하나의 지도에 통합 표출하는 일은 산출의 선행 조건이다.

[표 1] 기존 국가 시스템·범용 LLM과 본 과제의 산출 형태 비교

| 항목 | 기존 국가 시스템 | 범용 LLM 질의응답 | 본 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대응 문장의 생성 | 회차별 발행 | 자동 · 근거 없음 | 자동 · 근거 대조 |
| 조건·역할별 산출 | 발행물당 진화·대피 2종 | 구분 없음 | 조건·역할·위치별 |
| 근거 추적 | 지침에 조항 표기 없음 | 불가 | 조항·문단 단위 |
| 생성문 검증 표시 | 발행물에 표기 없음 | 없음 | 5종 규칙 + 조건 인식 |

3.2 자동 생성 위험의 통제 구조

앞 절의 산출을 사람 대신 언어모델이 작성하는 순간, 근거 없는 서술과 위험한 조언이 함께 생성된다. 재난 대응에서 이는 허용되지 않으므로, 본 과제의 무게중심은 생성물을 판정하는 계층에 둔다.

판정 자료를 외부에서 확보해야 한다는 점은 데이터셋 자체에서 확인된다. 사전 분석에서 실측한 대로(4.2) 라벨 데이터에는 근거 문서를 가리키는 필드가 하나도 없다. 데이터셋은 「조건 → 추론 → 답변」 구조이지 「조건 → 문서검색 → 답변」 구조가 아니다. 따라서 대응보고서는 데이터셋의 추론 경로로 생성하되, 그 문장의 검증은 학습에 쓰이지 않은 법령 조문과 대응 매뉴얼을 근거로 수행한다. 생성과 검증이 서로 다른 자료를 보므로 생성 모델이 학습 데이터의 템플릿을 그대로 재생산하더라도 그 타당성을 독립적으로 판정할 수 있다. 법령은 국가법령정보 공동활용이 조항호목 단위 조회를 제공하므로 근거가 조항 단위로 제시되며, 뒷받침되지 않는 문장은 2.2의 다섯 가지 규칙으로 차단한다.

검증기는 질의 유형을 읽는다 — 이 점이 본 과제 고유의 설계다. 「풍속이 15m/s로 증가한다면」에서 15m/s는 사용자가 지정한 가정값이지 모델이 지어낸 수치가 아니다. 그런데 근거 문서와의 일치 여부만 보는 검증기는 이를 환각으로 판정하여 정상 응답을 차단한다. 조건을 바꾸어 물을 수 있어야 한다는 요구와 근거 없는 수치를 차단해야 한다는 요구는 그대로 두면 충돌한다. 본 과제는 이 충돌을 데이터셋의 질의 유형 8종으로 푼다. 이에 따라 가정값과 환각을 구분하며 질의 유형을 읽지 않는 검증기와의 오차단율 비교를 핵심 실험으로 잡았다.

평가셋을 새로 만들 필요도 없다. 사전 분석에서 확인한(4.2) 물리 인과가 뒤집힌 문장 125건의 검출율과 나머지 435건의 오차단율이 그대로 지표가 된다. 적대적 입력을 인위적으로 만들지 않고 실제 데이터의 결함을 평가 기준으로 쓰므로 평가가 현실성을 갖는다. 이 지표는 확산 예측의 정확도와 무관하게 독립적으로 성립한다.

4. 활용 데이터 및 활용 방안

4.1 활용 데이터 구성

본 과제의 자료는 쓰임에 따라 세 갈래로 나뉜다. 학습·검증용 데이터셋은 모델을 만드는 데만 쓰이고 운영 시 입력으로 사용하지 않으며, 운영 입력용 공개 자료는 요청 시점의 조건을 구성한다. 검증 근거용 자료는 앞의 두 갈래와 출처가 겹치지 않는다.

[표 2] 활용 데이터의 세 갈래와 용도

| 구분 | 자료 | 출처 · 해상도 · 갱신 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 학습·검증용 | AI Hub 「산불 확산 위험 대응방안 추론 데이터」[12] · 원천·라벨링 각 274,204건 | ㈜진인프라 구축(2025) · 공개본 고정 | 위험도 규칙표 학습 · 확산 파라미터 보정 · 역할별 대응보고서 생성 모델 학습 · 과거 사례 재현 검증 |
| 운영 입력용 | 기상청 단기예보[13] · 수치표고모델[26] · 임상도 1:5,000[27] · 격자 인구·고령자 비율 · 도로 · 대피소 | 기상청 5 km 격자, 시 단위 · 국토지리정보원 30 m, 불변 · 산림청 1:5,000, 연 단위 · 통계청 / 국가공간정보 / 국민재난안전포털, 분기~연 단위 | 발화 지점 주변의 기상·지형·연료·인프라 조건을 격자 단위로 구성 |
| 검증 근거용 | 산림재난방지법 및 시행령·시행규칙[7][8] · 재난 및 안전관리 기본법[9] · 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙[10] · 산불 국민행동요령 등 대응 매뉴얼[11] | 국가법령정보센터 · 국민재난안전포털 · 개정 시 갱신 | 생성된 권고 문장의 근거 대조 및 차단 판정 |

데이터셋은 실제 산불 사건의 조건에 대한 계층적 추론 경로와 대응방안을 질의응답 형식으로 담는다. 질의자는 진압대원·구조요원·공무원·시민 네 유형으로 구분되어 있다. 대응방안 라벨에는 즉시 조치와 그 근거, 금지 요인과 유리 요인, 대피 구역과 대피 순서, 대안 전략이 구조화된 형태로 기록되어 있다.

운영 입력용 자료는 해상도가 서로 다르므로 사전 구축 단계에서 30 m 공통 격자로 정합한다. 기상 자료는 5 km 격자로 제공되어 지형 격자보다 성기므로, 각 셀이 최근접 격자값을 받은 뒤 표고 차이에 따른 기온·습도 보정을 거쳐 내려붙는다. 임상도의 수종·영급·수관밀도는 표준 연료 모델 코드로 변환하여 확산 계산의 연료 입력으로 쓰며, 변환표의 타당성은 데이터셋의 연료 유형 구분과 대조하여 확인한다.

한편 검증 근거용 자료는 설계상 별도 갈래로 두어야 한다. 생성 모델이 학습한 자료와 검증에 쓰는 자료가 같으면 생성 결과를 독립적으로 판정할 수 없기 때문이다.

4.2 사전 분석에서 확인한 데이터 특성

공개 샘플 560개 파일(원천 280건 / 라벨 280건, 화재 사건 18건)을 전수 측정하였다. 확인된 여섯 가지 특성은 본 과제의 설계를 직접 규정한다.

[표 3] 사전 분석 실측 결과와 설계 제약

| # | 확인된 특성 | 실측 | 이에 따른 설계 제약 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | fire_spread_track이 사건당 하나의 폐곡선이며 조회 시각 20개가 모두 동일하다. 시간에 따른 확산 이력이 아니라 최종 소실 경계다 | 시계열 0건 | 확산의 지도학습이 불가능하다. 학습을 요구하지 않는 물리 기반 모델로 확산을 계산하고 이 경계를 검증 정답으로 쓴다 |
| ② | 화재 강도·화선 길이·지속 시간·영향 면적이 한 화재의 전 시점에서 동일한 사후 확정값이다 | 4개 변수 | 사용 시 결과를 보고 결과를 맞히는 정답 누출이 된다. 위험도 산정 입력을 기상·지형·연료·인프라로 한정한다 |
| ③ | 안전등급 라벨이 위험군에 편중되어 있다 | 위험군 96.1% 최빈 라벨 90.0% | 아무것도 학습하지 않고 최빈 등급만 출력하는 모델이 정확도 90%를 받는다. 따라서 정확도는 이 데이터에서 지표로 기능하지 못하며, 위험등급 평가 지표를 별도로 정의해야 한다 |
| ④ | 유리 요인 서술에 「습도가 낮아 화재 진압에 유리하다」처럼 물리 인과가 뒤집힌 문장이 섞여 있다 | 유리 요인 서술 560건 중 125건(22.3%) | 차단 규칙의 평가셋을 따로 만들 필요가 없다. 125건의 검출율과 정상 435건의 오차단율이 그대로 지표가 된다 |
| ⑤ | 라벨 데이터에 source·reference·document 계열 필드가 존재하지 않는다. 「조건 → 추론 → 답변」 구조이지 「조건 → 문서검색 → 답변」 구조가 아니다 | 필드 1,821개 중 0개 | 답변의 근거를 확인할 자료가 데이터셋 안에 없다. 검증 근거를 외부 법령·매뉴얼에서 확보해야 한다 |
| ⑥ | 질의가 direct·hypothetical·conditional 등 8종으로 구분되어 있다 | 8종 | 검증기가 질의 유형을 읽어 질의자가 제시한 가정값과 모델이 지어낸 수치를 구분할 수 있다 |

※ 전체 데이터 확보 후 동일한 측정 스크립트를 재실행하여 수치를 갱신한다.

5. 개발 방법 및 체계

본 장은 [그림 1]의 아키텍처를 계층 단위로 기술한다. 시스템은 요청과 무관하게 1회 수행하는 사전 구축 계층과 요청 1건이 통과하는 실시간 계층으로 나뉜다. 두 계층은 정형 JSON 스키마와 자산 저장소로만 연결된다.

5.1 전체 시스템 아키텍처

[그림 1] 산불 대응 시스템 전체 아키텍처

계층은 입력 자료의 갱신 주기로 나눴다. 기상 자료는 시 단위로 바뀌지만 지형은 불변, 임상도는 연 단위, 법령은 개정 시에만 바뀐다. 갱신 주기가 긴 자료를 요청마다 조회하면 응답 지연만 늘어난다. 지형·연료·인프라 격자, 위험도 규칙표, 확산 파라미터, LoRA 어댑터, 법령·SOP 벡터 색인의 다섯 자산은 사전 구축 계층에서 미리 가공해 둔다. 그 결과 요청 1건이 외부와 통신하는 지점은 기상청 API 한 곳뿐이다.

요청 1건은 상황 스키마 구성, 위험도 산정과 확산 시뮬레이션, 골든타임 산출, 역할별 보고서 생성, 근거 교차검증과 차단, 대시보드 표출의 순서로 통과한다. 계층과 모듈 사이는 이름과 필드가 고정된 JSON 스키마(상황·위험도·확산·보고서·검증)로만 연결하므로, 스키마를 먼저 확정하면 각 모듈이 상대 구현을 기다리지 않고 개발할 수 있다. 산출물은 두 갈래로, 검증을 통과한 대응보고서와 함께 언어모델을 경유하지 않는 시각화 데이터가 지도에 그대로 표출된다.

※ [그림 1]의 실선은 요청 시 데이터 흐름, 점선은 사전 구축 자산이 실시간 경로로 주입되는 지점을 나타낸다.

5.2 사전 구축 계층

확산 시뮬레이션은 화선이 지나갈 모든 셀의 경사·사면향·연료를 요구한다. 그러나 데이터셋의 해당 필드는 질의 지점 한 곳의 스칼라 값이므로, 지형과 연료는 4.1의 운영 입력용 공개 자료에서 30 m 공통 격자로 정합해 둔다.[26][27][29] 전국 구축은 학기 범위를 넘으므로 대상 지역은 2025년 영남권 대형산불 발생 시군으로 한정한다. 격자와 데이터셋의 동일 지점 값을 대조한 정합 오차는 5.6의 평가 항목으로 삼는다. 4.2에서 확인한 사후 확정값 4종은 위험도 산정 입력에서 배제하며, 배제는 파이프라인에서 강제한다.

검증용 코퍼스는 생성 근거와 검증 근거를 서로 다른 출처에서 가져오기 위해 데이터셋과 무관한 공개 법령·지침 원문으로 모은다.[7][8][9][10][11] 각 문서는 조·항·호 단위로 분할하여 출처 메타데이터와 함께 저장하고 한국어 임베딩과 BM25 색인을 나란히 걸어 둔다.

5.3 실시간 연산 계층

실시간 연산 계층은 결정론적 계산만 수행한다. 신경망이 최종 판단을 내리지 않으므로 같은 입력에 항상 같은 결과가 나오고, 근거를 임계값과 계수로 되짚을 수 있다. 입력된 위치와 관측 시각으로 기상청 단기예보 격자를 가져오고[13] 사전 구축 격자에서 발화 지점 중심 영역을 잘라내어 기상·지형·연료·인프라 네 축의 상황 스키마를 만든다.

위험도는 사람이 읽을 수 있는 임계값 규칙표로 산정한다. 라벨링 데이터의 추론 분기에 변수값과 위험 점수가 함께 기록되어 있으므로, 변수마다 등위 회귀로 단조 계단함수를 적합해 그 불연속점을 임계값으로 옮기고[30], 단조 방향은 변수의 물리적 성질로 사전에 고정한다. 축별 점수의 가중합으로 종합 점수를 내되 가중치는 비음수 최소제곱으로 추정하고, 등급 절단점은 라벨과의 이차 가중 카파가 최대가 되도록 정한다. 4.2에서 확인한 라벨 편중 때문에 정확도는 지표가 되지 못하므로, 성능은 경사 부스팅 모델[21]과 같은 조건에서 비교한다.

확산속도는 Rothermel 표면화 확산 모델로 계산한다.[14][22] 이 식은 화염의 유체 거동을 시간 적분하지 않고 연료층의 에너지 수지에서 정상상태 대수식으로 유도한 것이어서 계산 비용이 낮고 격자 전체에 셀 단위로 반복 적용할 수 있다. 식의 입력인 연료 하중·연료층 깊이·입경은 임상도를 표준 연료 모델에 대응시켜 얻고[23][24], 풍속과 경사는 기상 자료와 수치표고모델에서 가져온다. 한 지점의 최대 확산 방향 속도만 주는 식을 2차원으로 확장하기 위해 타원형 화재 형상 모델로 장단축비를 정하고[15] Huygens 원리의 타원 파면 전파로 화선을 진행시키며[25], 이는 FARSITE와 같은 방식이다.[16] 자유 파라미터는 연료형별 기준 확산속도와 풍속·경사 응답 계수, 정렬 계수로 한정하고, 4.2의 최종 소실 경계에 대한 IoU가 최대가 되도록 보정한다.

지점별 화선 도달 예상 시각에서 대피 소요 시간을 빼면 골든타임이 된다. 대피 소요 시간은 대피소까지의 거리와 기준 이동 속도에 도로 접근성과 취약계층 비율을 반영하여 추정하며, 계수는 불확실성 범위와 함께 표기한다. 골든타임이 짧은 순으로 정렬하고 음수는 최우선 경고로 분류한다.

5.4 보고서 생성 및 근거 검증 계층

보고서 생성기는 2단으로 쌓는다. 먼저 파인튜닝 없이 구조화 프롬프트만으로 연산 결과 스키마를 8개 필드 JSON으로 변환하는 기준선을 만들고, 그 뒤 Qwen3.5 계열 소형 모델에 LoRA 어댑터를 학습한다.[17][20] 파인튜닝이 기대에 못 미쳐도 시연과 평가가 가능하며, 「기준선 대비 파인튜닝 효과」 자체가 실험 결과물이 된다.

검증 대상은 언어모델이 생성한 권고 문장뿐이며 5.3의 연산 결과는 검증하지 않는다. 권고 문장과 상황 조건으로 질의를 만들어 밀집 검색과 BM25를 결합한 하이브리드 검색으로 조항을 찾고[18], 조항과 문장의 관계를 지지·무관·상충으로 판정한다. 여기에 근거 부재·수치 환각·위험 조언·논리 모순·역할 위반의 다섯 가지 차단 규칙을 규칙 엔진으로 적용하되, 근거가 없는 문장은 제거하지 않고 「근거 미확보」로 표시한다. 검출율만 높이려고 규칙을 과도하게 강하게 잡는 일을 막기 위해 오차단율을 함께 측정한다.

5.5 표출 및 통합

REST API 서버가 모듈 간 호출을 중계하고 시나리오·산정 결과·보고서·검증 결과와 각 요청의 소요 시간을 저장하여 성능 측정과 절제 실험의 기초 자료로 쓴다. 대시보드는 두 산출물을 겹쳐 표출하되, 시각화 데이터가 연산 결과에서 직접 나오므로 보고서 생성 오류가 지도로 전파되지 않는다. 지도에는 화선 경계와 주 확산 방향, 위험 등급 분포, 대피소, 골든타임을 시간 슬라이더와 함께 올리고 역할에 따라 표시 깊이를 달리한다. 문장을 선택하면 근거 조항 원문과 판정 결과가 측면에 열린다. 이 근거 열람 패널이 본 과제의 핵심 화면이며 과거 사례 재현 검증 모드에서는 시스템 판단과 실제 소실 경계를 나란히 비교한다.

5.6 평가 계획 및 활용 모델 명세

각 모듈의 성능을 다음 지표로 정량 측정하며, 측정 스크립트와 결과를 저장소에 함께 관리하여 재현 가능하도록 한다.

[표 4] 모듈별 평가 지표

| 대상 | 지표 | 측정 방법 및 목표 |
| --- | --- | --- |
| 격자 정합 | 지점 값 대조 오차 | 구축 격자 값과 데이터셋 동일 지점 값을 대조하여 분포로 보고. |
| 위험도 산정 | macro-F1, 이차 가중 카파 | 라벨 정규화 후 층화 분할 평가. 최다 등급만 출력하는 기준선 대비 개선을 확인하고, 규칙표와 경량 ML을 동일 조건에서 비교. |
| 확산 예측 | IoU, 면적 상대오차, 주방향 각도오차 | 사건 단위 leave-one-out 교차검증. 규모별 분리 보고. |
| 골든타임 | 도달 시각 오차, 우선순위 순위상관 | 과거 사례의 실제 도달 시각·대피 순서와 비교. 불확실성 범위 병기. |
| 문서 검색 | Recall@1/3/5, MRR | 질의-정답 조항 쌍 검증셋을 수동 구축. |
| 근거 충실도 | 문장 단위 근거 지지 비율, 인용 정확도 | 100건 골드셋 기준. 근거로 지지되지 않는 지시성 문장 비율.[19] |
| 대응 일관성 | 반복 질의 핵심 권고 일치율, 단조성 위반율 | 반복 생성 및 단일 변수 섭동. 단조 조건 위반 건수를 측정. |
| 안전 통제 | 차단 규칙 검출율, 오차단율 | 적대적 입력 세트로 측정. 정상 입력의 오차단율을 함께 보고. |
| 응답 성능 | p50 / p95 응답 지연 | 종단 측정 후 모듈별 소요 시간 분해. |

아울러 다음 세 절제 조건을 두어 각 모듈의 기여도를 확인하며 기준선 대 파인튜닝 비교를 핵심 실험으로 삼는다.

- 프롬프트 기준선만 사용 (LoRA 파인튜닝 제외)

- 확산 모델 미적용 (위험도 산정 결과만으로 보고서 생성)

- RAG 검증 미적용 (생성 결과를 검증 없이 표출)

본 과제에 적용하는 인공지능 기법과 역할, 설명 책임자는 다음과 같다. 확산 시뮬레이션은 학습을 거치지 않는 물리 계산이므로 제외한다. 팀원 전원이 각 기법의 동작 원리와 선택 근거를 설명할 수 있도록 주 2회 기술 공유 세션을 운영한다.

[표 5] 활용 인공지능 기법 명세

| 적용 지점 | 기법·모델 | 역할 | 설명 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보고서 생성 | Qwen3.5 계열 소형 모델 + LoRA | 연산 결과를 역할별 보고서 초안으로 변환 | 김지오 |
| 근거 검색 | 한국어 문장 임베딩 + BM25 | 권고 문장에 대응하는 조항 검색 | 홍준서 |
| 근거 판정 | 자연어 추론 모델 | 조항과 권고 문장의 지지·무관·상충 판정 | 김지오 |
| 위험도 규칙표 | 등위 회귀 | 변수별 단조 임계값 도출 | 황승준 |
| 위험도 대조군 | 경사 부스팅(LightGBM) | 규칙표 성능 비교용 참고 모델 | 황승준 |

6. 개발 추진 계획

6.1 팀 구성 및 역할 분담

본 팀은 백엔드 2명, 프론트엔드 1명, 인공지능 1명으로 구성되어 시스템 개발과 인공지능 모듈을 동시에 수행할 수 있는 구조를 갖추었다. 각 팀원은 자신의 주력 분야에서 시작하되 인공지능 관련 작업 지점을 최소 하나씩 맡도록 역할을 배분하였다. 인공지능학과 팀원이 주 2회 기술 공유 세션을 운영한다.

[황승준 / 팀장 & Backend Engineer — 컴퓨터공학과]

- 프로젝트 총괄, 일정 관리 및 산출물 문서 취합

- 공간 기반자료 격자 구축과 데이터 정규화 파이프라인·관계형 스키마 설계 (정답 누출 변수 격리 포함)

- 위험도 규칙표 엔진과 기여도 분해 로직, 통합 REST API 서버·데이터베이스 및 기상청 API 연동 어댑터 구축

[김지오 / AI Architect — 인공지능학과]

- 전체 인공지능 파이프라인 아키텍처 설계 및 모델 선정

- 구조화 프롬프트 기준선 설계와 Qwen3.5 계열 소형 모델 LoRA 파인튜닝, 기준선 대비 정량 비교 실험

- 5종 안전 가드레일 규칙 엔진과 적대적 입력 세트 구축, 평가 체계 설계 및 팀 내 기술 공유 세션 운영

[홍준서 / Backend & Simulation Engineer — 컴퓨터공학과]

- Rothermel 확산속도 모델과 타원형 화재 형상 모델, 경사·사면향 보정 및 Huygens 파면 전파 알고리즘 구현

- 실측 소실 경계 기반 파라미터 최적화·교차검증 및 대피 골든타임 산출 로직 구현

- 법령·SOP 코퍼스 수집·조항 단위 색인 및 하이브리드 검색 파이프라인 구축

[임성민 / Frontend Developer — 소프트웨어학과]

- 역할 적응형 대시보드 UI/UX 설계 및 구현

- 지도 기반 확산 경로 시각화와 시간축 재생 인터페이스, 골든타임 기반 대피 우선순위 표출 화면

- 근거 열람 패널과 검증 결과 표시 화면, 과거 사례 재현 검증 모드 및 예측·실제 비교 뷰 구현

6.2 개발 일정

개발 항목은 19개로 나누어 담당과 수행 주차를 배정하였다. 다음 간트 차트의 가로축은 수업 주차(2주차~16주차)이다. 5번 물리 확산 시뮬레이터와 7번 구조화 프롬프트 기준선은 상호 의존성이 없어 병렬로 수행하며, 두 산출물은 9주차 통합 시점에 결합된다. 14번 LoRA 파인튜닝은 7번 기준선이 완성된 이후에 착수하므로, 파인튜닝이 지연되어도 9주차 프로토타입과 14주차 시연에는 영향을 주지 않는다.

[표 6] 개발 일정 간트 차트

| 개발 내용 | 담당 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 요구사항 분석 및 데이터 전수 분석 | 전원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 공간 기반자료 수집 및 격자 구축 | 황승준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 데이터 파이프라인 및 관계형 스키마 구축 | 황승준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 법령·SOP 코퍼스 구축 및 조항 색인 | 홍준서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 물리 확산 시뮬레이터 구현 | 홍준서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 위험도 규칙표 학습 및 산정 엔진 | 황승준·김지오 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 구조화 프롬프트 기준선 | 김지오 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 통합 REST API 및 데이터베이스 | 황승준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 역할 적응형 대시보드 | 임성민 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. RAG 검색·판정 파이프라인 | 김지오·홍준서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 안전 가드레일 규칙 엔진 | 김지오 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 확산 파라미터 보정 및 교차검증 | 홍준서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 모듈 1차 통합 및 프로토타입 발표 | 전원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. LoRA 파인튜닝 및 기준선 대비 비교 | 김지오 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 골든타임·사례 재현 검증 모드 | 홍준서·임성민 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 평가 파이프라인 구축 및 골드셋 검수 | 전원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 절제 실험, 최종 통합 및 경진대회 준비 | 전원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. SW 프로그램 등록 및 최종보고서 작성 | 전원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 주간 보고서 작성 및 제출 | 전원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ 주요 마일스톤 : 3주차 수정 제안서(9/18), 5주차 요구사항 분석서(10/2), 8주차 설계서·테스트계획서(10/23), 9주차 프로토타입 발표(10/30), 14주차 창의설계 경진대회(12/4), 16주차 최종보고서 제출(12/18).

아울러 본 과제는 자연재난 분야의 서비스 개발에 해당하므로 과학기술정보통신부가 주최하는 「2026 AI·디지털 기반 사회문제 해결 챌린지」의 자연재난 부문 출전을 검토하고 있다.[28] 참가 자격이 4인 이하 팀이어서 본 팀 구성으로 지원이 가능하나, 본선 심사가 창의설계 경진대회와 같은 시기에 진행되어 12월 첫 주에 부하가 집중된다. 따라서 참가 여부는 3주차 팀 논의로 확정하고, 접수하는 경우 13주차의 발표 자료를 두 대회에 공통으로 활용할 수 있도록 산출물을 설계한다.

7. 기대효과

창의설계 경진대회의 완성도 평가축은 독창성·기술성·기대효과이다. 본 제안서에서 독창성은 3장의 차별성이, 기술성은 5장의 설계와 7.2가, 기대효과는 7.1이 대응한다. 본 장은 그 가운데 기대효과와 기술성을 정리하고, 팀 및 개인의 목표를 7.3에 명시한다.

7.1 사회적·산업적 효과

사회적으로는 대피 판단의 근거를 정량으로 제시한다는 점이 가장 직접적인 기여다.

- 실태조사에서 피해주민들은 확산 속도에 따른 대피 시점을 파악하지 못했다고 응답하였다.[6] 본 시스템의 골든타임 산출은 「대피가 필요합니다」라는 정성적 권고를 「이 지역은 앞으로 몇 분」이라는 판단 근거로 전환한다.

- 현행 재난문자는 모든 수신자에게 동일한 내용을 전달하지만, 본 시스템은 동일 상황을 현장 대원의 전술 정보와 주민의 행동 지침으로 각각 번역한다. 피해주민의 약 82%가 60세 이상이었다는 조사 결과[6]를 고려하면 시민 화면을 최소 정보로 구성하는 설계는 전달력 측면에서 의미가 있다.

- 근거가 확보되지 않은 문장을 숨기지 않고 「근거 미확보」로 표시하여, 시스템이 무엇을 알지 못하는지를 사용자에게 드러낸다. 사람의 판단을 대체하지 않고 근거를 제시하는 역할에 인공지능을 머물게 하는 설계 원칙이다.

산업적으로는 수요 주체별로 다음과 같은 확장 경로를 갖는다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| B2G | 지방자치단체와 산림청 대상. 소형 언어모델·규칙 엔진·물리 모델을 조합하므로 대형 상용 모델 없이 자체 서버로 운용할 수 있고 입력이 모두 공공 개방자료라 데이터 구입 비용이 없다. 지휘권자가 바뀌어도 동일한 근거로 상황을 재해석하는 표준 도구가 된다.[3] |
| B2B | 근거 코퍼스만 교체하면 산사태·화학사고·태풍 등 다른 재난 유형으로 구조를 그대로 이전할 수 있다. 법령·매뉴얼을 조항 단위로 대조하는 모듈은 규정 기반 판단이 필요한 영역으로 확장 가능한 자산이다. |
| B2C | 역할 적응형 출력의 시민 화면이 그대로 주민 대상 대피 안내 서비스가 된다. 잔여 시간과 행동 지침만 표시하므로 고령층 접근성 요구에 부합한다. |

7.2 기술적 효과

- 물리 기반 시뮬레이션, 규칙 기반 및 경량 기계학습 위험도 산정, 생성형 언어모델, 검색 기반 검증이라는 성격이 다른 네 기술을 하나의 파이프라인으로 결합한 사례를 만든다.

- 학습 라벨이 존재하지 않는 확산 문제를 물리 모델과 소수 파라미터 보정으로 해결하는 접근은, 재난·안전과 같이 정답 데이터 확보가 어려운 도메인에 일반적으로 적용 가능한 방법론이다.

- 생성 모델과 검증 모듈을 서로 다른 근거원에 기반하도록 분리한 구조는, 합성 데이터로 학습한 모델이 학습 템플릿을 재생산하는 문제에 대한 실용적 대응책이 된다.

- 확산 경계와 골든타임이 언어모델을 경유하지 않도록 정량 산출물과 생성물의 경로를 분리하여, 언어모델을 재난 도구에 도입할 때의 위험 노출 범위를 한정한다.

- 차단 규칙의 검출율과 오차단율을 함께 측정하는 평가 체계는 고위험 도메인에서 언어모델을 적용할 때 요구되는 신뢰성 검증 절차의 구체적 사례가 된다.

7.3 팀 성장 목표

팀원 전원은 이번 과제를 인공지능 기술을 실제 시스템에 적용해 보는 학습과 실습의 기회로 삼자는 목표를 공유하고 있다. 프로젝트 종료 시점에 도달하고자 하는 상태는 다음과 같다.

- 전원 : 시스템에 적용된 인공지능 기술을 스스로 설명할 수 있는 수준에 도달한다. 인공지능학과 팀원이 주 2회(월, 금) 기술 공유 세션을 운영하여 이를 뒷받침한다.

- 황승준 : 공간 자료 처리를 포함한 데이터 파이프라인과 백엔드 통합 설계를 직접 다뤄 본다.

- 김지오 : 소형 언어모델 파인튜닝과 안전 가드레일 설계를 정량 평가까지 마무리한다.

- 홍준서 : 물리 모델 구현과 실측 기반 파라미터 최적화를 끝까지 맡는다.

- 임성민 : 지리 정보 시각화와 역할 적응형 인터페이스 설계 경험을 쌓는다.

산출물 측면의 목표는 SW 프로그램 등록 완료, 창의설계 경진대회 출품, 그리고 규칙표 대 경량 기계학습 비교와 프롬프트 기준선 대 파인튜닝 비교라는 두 건의 실험 결과를 최종보고서에 정리하는 것이다.

참고문헌

[1] 산림청, 「산불발생현황」 통계, 분야별산림정보. https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/frfr/selectFrfrStats.do?mn=AR04_01_03 (2026.9.8. 확인)

[2] 국회입법조사처 산불대응연구TF, 「대형산불에 대한 국가적 대응 과제 — 2025년 영남권 대형산불 사태를 계기로」, NARS 특별보고서, 2025.6.27.

[3] 국회입법조사처 산불대응연구TF, 「산불 대응 및 지휘체계의 현황과 개선과제」, NARS 현안분석, 2025.6.27.

[4] YTN 사이언스, 「'산불 예보' 적중했지만…'확산 예측 시스템' 역부족」, 2025.4.9.

[5] 산림청, 「AI로 정확하게! 산불확산예측시스템 재난 현장으로 연결」 보도자료, 2025.10.2.

[6] 그린피스·녹색전환연구소·재난피해자권리센터, 「2025 영남 초대형 산불 피해 실태조사 최종보고서」, 2026.3.

[7] 「산림재난방지법」, 법률 제20751호, 2025.1.31. 제정, 2026.2.1. 시행, 국가법령정보센터.

[8] 「산림재난방지법 시행령」(대통령령 제36066호) 및 「산림재난방지법 시행규칙」(농림축산식품부령 제753호), 2026.2.1. 시행, 국가법령정보센터.

[9] 「재난 및 안전관리 기본법」 및 동법 시행령, 국가법령정보센터.

[10] 「긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙」, 국가법령정보센터.

[11] 행정안전부, 「산불 국민행동요령」, 국민재난안전포털.

[12] AI Hub, 「산불 확산 위험 대응방안 추론 데이터」(dataSetSn=71921), 주관 ㈜진인프라, 2025.

[13] 기상청, 「기상청 API 허브 — 단기예보 및 지상관측(ASOS/AWS) 자료」.

[14] Rothermel, R. C., "A Mathematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels", USDA Forest Service Research Paper INT-115, 1972.

[15] Anderson, H. E., "Predicting Wind-Driven Wildland Fire Size and Shape", USDA Forest Service Research Paper INT-305, 1983.

[16] Finney, M. A., "FARSITE: Fire Area Simulator — Model Development and Evaluation", USDA Forest Service RMRS-RP-4, 1998.

[17] Hu, E. J. et al., "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models", ICLR, 2022.

[18] Lewis, P. et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks", NeurIPS, 2020.

[19] Es, S. et al., "RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation", EACL, 2024.

[20] Qwen Team, "Qwen3.5" 공개 모델 계열, 2026.

[21] Ke, G. et al., "LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree", NeurIPS, 2017.

[22] Andrews, P. L., "The Rothermel Surface Fire Spread Model and Associated Developments: A Comprehensive Explanation", USDA Forest Service RMRS-GTR-371, 2018.

[23] Anderson, H. E., "Aids to Determining Fuel Models for Estimating Fire Behavior", USDA Forest Service GTR-INT-122, 1982.

[24] Scott, J. H. and Burgan, R. E., "Standard Fire Behavior Fuel Models: A Comprehensive Set for Use with Rothermel's Surface Fire Spread Model", USDA Forest Service RMRS-GTR-153, 2005.

[25] Richards, G. D., "An Elliptical Growth Model of Forest Fire Fronts and Its Numerical Solution", International Journal for Numerical Methods in Engineering, 30(6), 1990.

[26] 국토지리정보원, 「수치표고모델(DEM)」, 국토정보플랫폼. https://map.ngii.go.kr (2026.9.9. 확인)

[27] 산림청, 「임상도(1:5,000)」, 산림공간정보서비스(FGIS). https://fgis.forest.go.kr (2026.9.9. 확인)

[28] 과학기술정보통신부, 「2026 AI·디지털 기반 사회문제 해결 챌린지」. https://www.devcontest-digitalsolveup.kr (2026.9.9. 확인)

[29] Horn, B. K. P., "Hill Shading and the Reflectance Map", Proceedings of the IEEE, 69(1), 1981.

[30] Barlow, R. E., Bartholomew, D. J., Bremner, J. M. and Brunk, H. D., "Statistical Inference under Order Restrictions", Wiley, 1972.

[31] 산림청 국립산림과학원, 「산불위험실황분석이미지」(100 m 격자 산불위험지수), 공공데이터포털. https://www.data.go.kr/data/15125640/fileData.do (2026.9.9. 확인)

[32] 행정안전부, 「‘최대 순간풍속’ 고려해 산불확산 예측 — 주민대피 3단계 체계 마련」, 대한민국 정책브리핑, 2025.4.16. https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148941930 (2026.9.9. 확인)