2026학년도 2학기 캡스톤디자인 · 5조 · 수정계획서

산불 확산 예측과 근거 기반 대응 의사결정 지원 시스템

— 물리 기반 확산 시뮬레이션과 법령·매뉴얼 근거 검증을 결합한 역할별 대응 임무 생성 플랫폼 —

| 구분 | 팀장 | 팀원 | 팀원 | 팀원 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 학번 | 20012642 | 21012030 | 21011874 | 21010560 |
| 성명 | 황승준 | 김지오 | 홍준서 | 임성민 |
| 학과 | 컴퓨터공학과 | 인공지능학과 | 컴퓨터공학과 | 소프트웨어학과 |
| 담당 | 총괄·백엔드 데이터·API·규칙 판정 | AI 아키텍트 RAG·생성·평가 | 백엔드 확산 예측·보정 | 프론트엔드 대시보드·시각화 |

세종대학교

지도교수 : 문현준 교수 / 권기학 교수

2026년 9월 17일

목  차

수정안	3

1. 개발 배경 및 중요성	7

1.1 산불 피해 규모의 구조적 변화	7

1.2 예측과 대응 사이의 자동 연결고리 부재	7

2. 개발 목표	8

2.1 좌표 기반 확산·위험도 예측 엔진	8

2.2 역할별 대응 임무 자동 생성과 근거 검증	8

2.3 예측과 대응의 단일 화면 표출	8

3. 차별성	9

3.1 현행 산불 대응 체계	9

3.2 본 과제의 차별점	9

4. 활용 데이터 및 활용 방안	11

4.1 활용 데이터 구성 — 어떤 데이터가 있나	11

4.2 사전 분석에서 확인한 데이터 특성 — 데이터가 어떤 상태인가	11

4.3 활용 방안 — 그래서 각 데이터를 무엇에 쓰나	12

5. 개발 방법 및 체계	13

5.1 전체 시스템 아키텍처	13

5.2 핵심 모델	13

5.3 표출	18

5.4 평가 지표	18

5.5 개발환경	19

6. 개발 추진 계획	21

6.1 팀 구성 및 역할 분담	21

6.2 개발 일정	21

6.3 협업 체계	22

7. 기대효과	23

7.1 사회적·산업적 효과	23

7.2 기술적 효과	24

7.3 팀 성장 목표	24

참고문헌	25

수정안

[표 0-1] 과제 계획서 수정 전·후 대조표

| # | 수정위치 | 수정 전 | 수정 후 | 수정 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 국회입법조사처 특별보고서 진단, 산림재난방지법 시행(2026.2.1) 언급, 상세 통계(105,099.44ha·14,471.31ha·인명 183명·주택 3,848동 등) | 피해 규모의 구조적 변화와 영남권 산불 사례로 압축. 재산피해 약 1조 818억 원으로 갱신, 피해 면적 105,099ha·연평균 7.3배만 유지 | 논지 집중 위한 배경 압축(세부 통계 정리). 재산피해 중대본 확정액 1조 818억으로 정정. |
| 2 | 1.2 | 「현행 대응 체계의 두 가지 공백」: 1.2.1 번역되지 않는 확산 예측(지휘체계 일원화 논의 포함), 1.2.2 사람 손에 남아 있는 번역 작업(피해주민 실태조사 82% 고령·재난문자 수신 62% 등 시민 관점 논거 포함) | 「예측과 대응 사이의 자동 연결고리 부재」 단일 절로 통합. 확산 예측→역할별 대응 임무의 자동 연결 부재와 소수 인력 수작업 의존의 두 문제로 재정의. 지휘체계·실태조사·재난문자 논의 삭제 | 문제를 「예측→대응 자동 연결 부재」로 재정의. 지휘체계·재난문자·시민 논거는 범위 밖이라 삭제. |
| 3 | 2 (서론) | 두 공백(예측이 행동 지시로 번역되지 않음, 결과가 사용자별로 전달되지 않음), 세부 목표 3개 | 두 공백(자동 연결 부재, 소수 인력 수작업)을 발화점·화선 위치만으로 자동으로 잇는 시스템으로 재정의, 세부 목표 3개(예측 엔진·임무 생성과 근거 검증·단일 화면) | 의사결정 세부 항목을 도출하고 항목별 목표를 세우며 예측 목표도 재검토; 목표를 명확히 제시. 5장 모델 구성과 1:1 대응 |
| 4 | 2.1 | 좌표 기반 조건 구성, 칸별 위험도·화선 도달 시각 산출, 인구·취약계층이 겹치는 구간을 우선 대응 취약지역으로 산출, 변수 기여도 분해 | 물리 기반 확산 모델로 확산 방향·속도·도달 시각 산출, 발화 환경 위험도 정량화와 요인(기상·지형·연료·인프라) 제시. 취약지역 산출은 예측 엔진에서 제외 | 예측과 의사결정 분리, 산불 대응 의사결정 요소 정리 → 취약지역 선정은 의사결정 요소이므로 예측 엔진에서 분리해 [표 5-5] 주요 보호대상·구조 우선순위·대피 우선순위 항목으로 이관 |
| 5 | 2.2 | 8개 필드 정형 보고서, 4역할(진압·구조·공무원·시민), Qwen3.5 소형 LLM + LoRA 2단 구성, 5종 차단 규칙 검증기 | 2.2 역할별 대응 임무 자동 생성과 근거 검증으로 통합(3역할, RAG로 문장마다 법령·매뉴얼 근거 조항 부기, 근거 5개 미만 시 「근거 부족」 표시, 활성화 기관·대응 단계는 규칙 고정). 검증은 RAG 검색 결과에 붙는 단계이므로 별도 절로 두지 않음. LoRA·Qwen3.5·8개 필드 삭제 | Qwen 선정 근거를 분명히 하고 중국산 모델 대안 검토, 모델 선정 이유 명시 → 국내 공개 모델로 한정. LoRA 보류는 자체 판단(Ovadia et al. 2024[33] 표 2의 Mistral 7B·FT-reg 조건에서 RAG 0.875 vs FT 0.504; 라벨에 근거 필드 없음 4.2 ③). 역할 3종은 자체 판단(축소안) |
| 6 | 2.3 | 역할 적응형 표출 + 자동 평가 파이프라인(검색·충실도·일관성·안전 규칙·지연·확산 정확도) + 요청 로그 기록·재현 + 사례 재현 검증 화면 | 「예측과 대응의 단일 화면 표출」로 한정. 평가 체계는 5.4로 이동, 로그 기록·사례 재현 화면 삭제 | 문서 순서 재배치로 평가를 5.4로 이동. 사례 재현 화면·로그 기록 삭제는 자체 판단(서비스 기능 축소). |
| 7 | 3.1 | 「기존 국가 시스템의 산출 형태와 본 과제의 위치」: 국가산불위험예보·확산예측시스템 서술, 주민대피 3단계(5시간/8시간) 기준, 발행물 형태 분석 | 「현행 산불 대응 체계」(AS-IS): [표 3-1] 현행 국가 시스템, 산림재난방지법 시행령 대응 단계·법 제34조 통합지휘·실무매뉴얼 임무 규정 서술, 정부 2026 「AI 기반 산불·연무 확산 예측」 사업[8]과의 위치 비교 추가. 주민대피 3단계 삭제 | 차별성은 AS-IS → TO-BE로 기능 단위로 구체화; 산림청 등 현황을 직접 조사하고 경쟁 제품·시장 조사 |
| 8 | 3.2 | 「자동 생성 위험의 통제 구조」: 질의 유형 8종으로 가정값·환각을 구분하는 검증기, 물리 인과가 뒤집힌 125건 검출률·435건 오차단율을 평가셋으로 활용. [표 1] 비교표 | 「본 과제의 차별점」(TO-BE) 2개(역할별 대응 판단 자동 생성 / 근거 추적과 검증). [표 3-2] 비교표에서 「조건·역할·위치별」→「역할별」, 「조항·문단 단위」→「조·항 단위」, 「5종 규칙」→「근거 부기 + 규칙 판정」 | 차별성을 기능 단위 TO-BE로 서술. 검증기 축소는 자체 판단이며 핵심 목표(2.2 근거 검증)의 축소에 해당(표준 RAG만 적용, 질의 유형 판정·조건부 질의 제외; 125건 평가셋은 전체 데이터 재측정에서 라벨값이 조건과 무관(4.2 ⑤)으로 확인되어 지표로 부적합) |
| 9 | 2.2·3.2·5.2.2 | 질의 유형 8종 판정과 5종 차단 규칙으로 생성문을 걸러 내는 검증기(생성 후 별도 검증 단계) | 검증 계층을 「모든 임무 문장에 근거 조항 부기, 근거 5개 미만 시 「근거 부족」 표시, 활성화 기관·대응 단계는 규칙으로 고정해 LLM 판단 배제」로 축소. 생성 후 별도 검증 단계는 두지 않음 | 핵심 목표의 축소(자체 판단). 2.2·3.2·[표 3-2]의 검증 표현을 5.2.2 표준 RAG 설계와 일치시킴 |
| 10 | 4.1 | [표 2] 4열(구분/자료/출처·해상도·갱신/용도), AI Hub 원천·라벨링 각 274,204건, 격자 정합·연료 코드 변환 설명 문단 | [표 4-1] 2열로 압축(출처는 링크·참고번호), 실제 산불 101건·원천·라벨 각 246,789쌍(개방분)으로 갱신. 격자 정합 설명은 5.2.1.1 구현 절차로 이동 | 산불 데이터·현황을 직접 조사 → 전체 데이터 확보 후 실측(교차검증 근거/dataset_audit.json). 표 압축은 자체 판단(형식 통일) |
| 11 | 4.2 | 공개 샘플 560개(사건 18건) 기준 6개 특성: ① 최종 소실 경계 ② 사후 확정값 ③ 안전등급 위험군 96.1% 편중 ④ 물리 인과 뒤집힘 125건 ⑤ source 필드 0개 ⑥ 질의 8종. 「설계 제약」 열 포함 | 전체 데이터(101건) 재측정 5개 특성: ①② 유지, ③ 근거 필드 0개, ④ 저작도구 위험도 기준(25변수 가중합) 존재, ⑤ 배포 라벨 위험도가 조건과 무관(기준 일치 4.7%, r=0.059). 설계 제약 열은 4.3으로 분리 | 현황 파악을 AI 답변으로 대체하지 말고 실제 확인; 데이터셋 점검 결과로 선정 근거를 제시 → 전체 데이터 재측정 및 저작도구(WildfireLabeller) 소스 분석 |
| 12 | 4.3 (신규) | 없음 | [표 4-3] 데이터별 활용 방안: AI Hub는 「학습용」이 아니라 「보정·계승용」(소실 경계→IoU 보정 정답, 위험도 기준→계승), 운영 입력, 법령·매뉴얼→검증 근거 | 4.2 ①⑤의 귀결(시계열이 없고 위험도 라벨이 부실하여 값을 학습할 수 없음) |
| 13 | 5 (서론)·5.1 | 사전 구축 계층/실시간 계층 구분 서론, [그림 1] 아키텍처(LoRA 어댑터·법령 벡터 색인 등 5개 사전 자산) | 서론 삭제. [그림 5-1] 시스템 개요도 교체(인터페이스·서버·데이터 3계층, 처리 순서 ①~⑨, 외부 API·원천 데이터 표시), 예측 산출물→의사결정 연결 그림([그림 5-2]) 추가 | 서버·사용자 위치, 단계별 흐름, 내부 기능, 외부 API(기상청·산림청)를 한눈에 보이는 구성도로 변경 |
| 14 | 5.2 사전 구축 계층 | 30m 격자 정합, 대상 지역을 2025년 영남권 산불 발생 시군으로 한정, 사후 확정값 배제 강제, 검증용 코퍼스 구축 | 절 삭제. 격자 구축은 5.2.1.1 구현 절차 1, 코퍼스 구축은 5.2.2 서두로 이동. 「대상 지역 영남권 한정」 문구 삭제 | 모델 중심 재편으로 절 흡수(격자→5.2.1.1, 코퍼스→5.2.2). 대상 지역 영남권 한정 삭제는 사유 불명확 |
| 15 | 5.3 → 5.2.1.2 (위험도) | 라벨의 변수값·위험 점수로 등위 회귀 임계값 학습, 비음수 최소제곱 가중치, 이차 가중 카파 절단점, LightGBM 대조군 비교 | 저작도구 위험도 기준(기상 0.35·지형 0.30·연료 0.25·인프라 0.10, 25변수)을 계산 규칙으로 이식하고 가중평균 점수(1~5)를 0~100으로 선형 변환해 조건위험도 산출. 한계(ρ=0.264, 강릉 사례)를 ELMFIRE 확산 예측으로 보완, CFFDRS(FWI/FBP) 선례 제시 | 4.2 ⑤ 라벨 위험도가 조건을 따르지 않아 라벨 학습이 불가하고, ④ 저작도구에 근거 있는 기준표가 존재. 알고리즘 선정 이유 명시. |
| 16 | 5.3 → 5.2.1.1 (확산) | Rothermel + Anderson 타원 + Huygens 파면 전파를 자체 구현(FARSITE 방식), 자유 파라미터를 IoU로 보정 | 오픈소스 ELMFIRE 채택([표 5-1] FARSITE 비교: 레벨셋, Docker 배포, fuel_models.csv 외부 제어, IoU 보정 루프). 알고리즘 구성과 구현 절차(입력 격자→파라미터 보정→출력) 명시 | 알고리즘 선정 이유를 적고 후보군을 비교해 선정. |
| 17 | 5.3 골든타임 | 화선 도달 시각 − 대피 소요 시간(대피소 거리·이동 속도·도로 접근성·취약계층 비율)으로 골든타임 산출, 음수는 최우선 경고 | 삭제. 예측 모델은 화선 도달 예상시각·확산속도만 산출하고, 대피 시급성 판단은 의사결정([그림 5-2]) 단계로 이동 | 대피 소요 시간 산출 자체를 삭제한 사유(추정 계수 근거 부재로 추정)는 명시된 근거 없음 |
| 18 | 5.4 → 5.2.2 (생성기) | Qwen3.5 소형 모델 + LoRA 어댑터 2단(프롬프트 기준선 → 파인튜닝), 8개 필드 JSON 출력 | EXAONE 4.0 32B(Reasoning mode, 4비트, vLLM) 단일 생성기 + 표준 RAG(KURE-v1 + BM25, 상위 5개). [표 5-4] 구성요소별 선택 근거 | 중국산 모델 대안 검토(국내 모델 채택, 대외비 문서를 다루기 때문에 보안을 고려), 모델 버전 고정과 선정 이유 명시. LoRA는 데이터 미확보로 보류 |
| 19 | 5.2.2.1~5.2.2.2 (신규) | 역할 4종(시민 포함), 역할 활성화 규칙 없음 | 역할 3종(FF/RW/GO)과 검색 대상 기관 목록([표 5-2]), 대응 단계(시행령 별표 3)·행정구역 경계(법 제34조) 규칙 판정, [표 5-3] 단계별 활성화 기관(예규 별표 1) | 역할·기관을 예규 별표 1·실무매뉴얼 기준으로 확정. 규칙 판정 방식은 자체 판단 |
| 20 | 5.2.2.3~5.2.2.4 (신규) | 보고서 8개 필드, 생성 시점·갱신 구조 미정 | RAG 파이프라인 도식([그림 5-3]), 보고서 1회 생성: 현장 분석(RAG 없음) + 역할별 질의 10개(FF 3·RW 3·GO 4), [표 5-5] 보고서 구성, 격식체 하십시오체 통일 | 의사결정 세부 항목 도출, 산불 대응 의사결정 요소 정리안: [표 5-5] 항목. 1회 생성· 텍스트 생성 문체 지정(축소안·답변지 확정) |
| 21 | 5.6 → 5.4 평가 지표 | [표 4] 9개 지표(격자 정합, macro-F1·카파, IoU·면적·각도 오차, 골든타임, Recall@1/3/5·MRR, 골드셋 100건 충실도, 대응 일관성, 안전 통제 검출·오차단, p50/p95 지연), 절제 3조건(LoRA·확산·RAG), 목표치 없음 | [표 5-6] 3개 대상(IoU / Recall@5·nDCG@5 / RAGAS 충실도·답변 관련성)을 hold-out 사건으로 자동 채점, [표 5-7] 잠정 목표치와 근거, Ablation은 RAG 유무 1조건 | 정량 목표를 지표별 수치로 제시하고 수치 설정 이유를 기재. 평가·골드셋 수동 구축의 난도가 높아 지표 축소. 응답 지연(p50/p95) 지표는 본 과제의 목표가 근거 검증의 정확도에 있으므로 정확도로 해석되는 지표만 남기고 제외 |
| 22 | 5.6 [표 5] AI 기법 명세 | Qwen+LoRA, 임베딩+BM25, NLI 판정 모델, 등위 회귀, LightGBM(설명 책임자 포함) | 삭제. 5.5 개발환경 [표 5-9] 기술 스택과 언어모델 선정 사유로 대체 | 몇몇 기법이 설계에서 제외됨(LoRA 보류, NLI 판정·등위 회귀·LightGBM 미사용). 모델 명시는 5.5로 대체. |
| 23 | 5.5 개발환경 (신규) | 없음 | [표 5-8] 서버·운영체제(RTX A6000 48GB GPU 서버, AWS 서비스 서버, Linux 개발 PC), [표 5-9] 언어·프레임워크·라이브러리, 언어모델 선정 사유 3가지 | 개발환경을 별도 항목으로 기재; GPU 서버 사양은 직접 확인; 모델 버전 고정과 선정 이유 기재 |
| 24 | 6.2 개발 일정 | 19개 항목, 담당 열이 왼쪽, 막대는 셀 음영(계획만 표시) | 18개 항목, 담당 열을 오른쪽으로 이동, 셀 안에 점선 화살표(┈▶)=계획·실선 화살표(━▶)=실제 수행을 병기, 범례 추가, 의존 관계 설명 갱신 | 교수님의 코멘트에 따라 표기 방법 반영 |
| 25 | 6.3 협업 체계 (신규) | 없음 | [표 6-2] Confluence·Jira·공용 Google Drive·GitHub Organization(3 저장소)·대면 회의 주 2회·Discord 운영 방식 | 수행계획서는 팀 내 합의를 만드는 문서이므로 목표·역할·통합 방식이 정리되어야 함 |
| 26 | 7.1 | 골든타임 산출, 재난문자 대비 시민 화면(82% 고령), B2G 소형 언어모델, B2C 시민 화면이 그대로 대피 안내 서비스 | ELMFIRE 확산속도·도달 예상시각, 역할 3종 임무 연결·지휘권 인계 권고, 「근거 부족」 표시. B2G 국내 공개 모델·GPU 서버 1대, B2B 활성화 규칙 교체 추가, B2C 삭제 | 5장 설계 변경 연동으로 인한 수정(골든타임 삭제, 시민 역할 제외, 규칙 기반 활성화 추가). B2C 삭제는 정부가 직접 사용하는 도구를 목표로 하기 때문 |
| 27 | 7.2 | 네 기술(물리·규칙/경량 ML·LLM·검색 검증) 결합, 차단 규칙 검출률·오차단율 평가 | 세 기술(ELMFIRE·규칙·RAG) 결합, 생성 근거/보정 근거 분리(4.2 ⑤ 대응), hold-out 자동 채점 + RAG 절제 실험 | 5장 설계 변경 연동으로 인한 수정 |
| 28 | 7.3 | 개인별 목표 목록 + 산출물 목표(SW 등록, 경진대회, 두 건의 실험 결과 정리) | [표 7-2] 기술·협업·기획·운영 4역량 공통 성장 목표(길러지는 작업·도달 상태) + 개인별 도달 목표 갱신. 산출물 목표 문단 삭제 | 팀원별 개인 목표를 적고, 수치화가 어려운 목표는 선언적으로라도 명확히. 자체적으로 필요한 역량 선택 및 기술 |

1. 개발 배경 및 중요성

1.1 산불 피해 규모의 구조적 변화

국내 산불은 발생 건수보다 단일 사건의 피해 규모가 커지는 방향으로 바뀌고 있다. 2025년 산불은 459건으로 최근 10년 연평균(529건)보다 적었으나, 피해 면적은 105,099ha로 연평균의 약 7.3배에 이르렀다.[1] 특히 3월 경북 의성에서 시작된 영남권 산불은 안동·청송·영양·영덕으로 번지며 사망 27명, 재산피해 약 1조 818억 원을 냈다.[2]  문제는 "얼마나 자주 발생하는가"에서 "발생한 산불이 얼마나 커지는가"로 옮겨 갔고, 커진 산불일수록 대응 판단의 속도가 피해를 좌우한다.

1.2 예측과 대응 사이의 자동 연결고리 부재

화선을 탐지하고 확산을 예측하는 기술은 이미 있다. 국립산림과학원 산불확산예측시스템은 시간대별 확산 속도·방향과 주요 시설 도달 시간을 산출한다.[3] 비어 있는 것은 그다음이다. 그 예측을 "지금 누구를 먼저 대피시키고 어느 진입로를 쓸 것인가"라는 행동 지시로 이어 주는 단계다. 화선 탐지에서 확산 예측, 대피 권역 설정까지가 하나의 흐름으로 자동 연결되어야 한다는 지적이 2025년 영남권 산불 이후 제기되었다.[3]

지금 이 연결 작업은 소수 인력의 수작업에 의존한다. 산불 확산을 실시간으로 분석해 현장에 제공하는 조직은 극소수 인력으로 운영되어 장시간 이어지는 대형산불에 대응하기 어렵다.[3] 게다가 확산 속도가 대응 속도를 앞서고, 같은 상황이라도 진압·구조·행정 등 정보를 받는 주체에 따라 필요한 임무가 갈린다. 확산이 빠를수록 갱신할 판단이 늘고, 산불이 길수록 그 작업이 누적되며, 주체가 다양할수록 임무 할당이 번거로워진다. 앞선 세 가지 한계점은 인력을 늘리는 방식으로는 문제를 해결할 수 없다.

따라서 본 과제는 부재하는 연결고리 부분을 자동화하고자 한다. 확산 예측에서 역할별 임무 부여까지를 사람 개입 없이 이어, 사람 손에서 끊기던 고리를 잇는다. 다만 현장 지휘 권한을 대체하지는 않고, 모든 판단 근거를 확인할 수 있는 형태로 제시하는 보조 도구로 시스템을 설계한다.

2. 개발 목표

본 과제는 1장에서 확인한 두 공백 “확산 예측과 대응 행동이 자동으로 연결되지 않는 문제와 그 연결이 소수 인력의 수작업에 묶여 있는 문제”를, 발화점 또는 현재 화선 위치만으로 확산 예측부터 역할별 대응 임무 생성, 한 화면 표출까지를 사람 개입 없이 자동으로 잇는 시스템으로 해소한다. 자동 생성이 만드는 근거 없는 서술은 문장마다 근거 조항을 부기하고 「근거 부족」을 표시하는 근거 검증으로 통제한다. 세부 목표는 다음 셋이다.

2.1 좌표 기반 확산·위험도 예측 엔진

발화점 또는 진행 중인 화선 위치(점 또는 폴리곤)를 지정하면, 주변의 지형·연료·기상·인프라 조건을 격자 단위로 자동 구성한다. 이를 입력으로 물리 기반 확산 모델이 시간에 따른 확산 방향·속도와 화선 도달 시각을 산출하고, 발화 환경의 위험도를 정량화해 어느 요인(기상·지형·연료·인프라)이 위험을 끌어올렸는지 함께 제시하는 예측 엔진을 개발한다.

2.2 역할별 대응 임무 자동 생성과 근거 검증

예측 결과를 입력받아, 소방·구조·행정 각 역할이 지금 수행해야 할 임무를 자동으로 작성하는 모듈을 개발한다. 같은 산불 상황이라도 역할에 따라 필요한 임무가 다르므로 역할별로 구분해 생성하며, 각 대응 임무를 검색 증강 생성(RAG)으로 관련 법령·매뉴얼 원문을 찾아 문장마다 근거 조항을 달아 제시한다.

생성된 임무는 그대로 내보내지 않는다. 검색된 근거가 5개 미만이면 「근거 부족」으로 표시하고, 활성화 기관과 대응 단계는 규칙으로 고정하여 LLM의 판단을 배제한다. 근거를 찾지 못한 문장은 임의로 삭제하지 않고 「근거 부족」으로 표시하여, 시스템이 확인하지 못한 범위까지 함께 드러낸다. 이 근거 검증은 RAG 검색 결과에 직접 붙는 단계이므로 별도 계층이 아니라 임무 생성 모듈의 일부로 둔다.

2.3 예측과 대응의 단일 화면 표출

확산 예측 결과(위험도·확산 방향·화선 도달 시각)와 그로부터 자동 생성된 역할별 대응 임무를 하나의 화면에 함께 표출하는 대시보드를 개발한다. 지도 위에 상황을 겹쳐 보여주고 그 옆에 근거 조항이 붙은 역할별 임무를 배치하며, 소방·구조·행정 각 역할에 맞춰 정보의 깊이와 행동 지침을 달리 제시한다.

3. 차별성

3.1 현행 산불 대응 체계

우리나라 산불 대응은 예방부터 대응까지 단계별로 국가 시스템을 이미 갖추고 있다.

[표 3-1] 현행 국가 산불 시스템

| 단계 | 시스템 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 예방(발화 전) | 국가산불위험예보시스템[4] | 산불위험지수 예보(100m 격자, 시군구 단위 1시간 간격) |
| 상황 파악 | 국가산불정보시스템[5] | 실시간 산불 위치·현황 모니터링 |
| 확산 예측(발화 후) | 산불확산예측시스템(국립산림과학원)[3] | 시간대별 확산 속도·방향, 주요 시설 도달 시간 |

발화 전에는 국가산불위험예보시스템이 산불위험지수를 100m 격자로 예보하고[4], 발화 후에는 산불확산예측시스템이 시간대별 확산 속도·방향과 주요 시설 도달 시간을 산출한다.

대응 규칙도 이미 문서로 존재한다. 「산림재난방지법 시행령」은 면적·풍속·진화예상시간을 기준으로 초기대응(10ha 미만)·확산대응 1단계(10ha 이상 100ha 미만)·확산대응 2단계(100ha 이상)를 구분하고, 산불 규모·확산이 지자체 대응 범위를 넘어서면 시·도지사 또는 산림청장이 통합 지휘하도록 정한다(「산림재난방지법」 제34조).[6] 각 단계에서 어떤 기관이 무슨 임무를 맡는지도 산불재난 위기대응 실무매뉴얼에 표로 규정되어 있다.[7] 즉 "어떤 상황에 누가 무엇을 해야 하는가"의 규칙은 이미 갖추어져 있다.

비어 있는 것은 예측도, 규칙도 아니다. 그 예측을 실시간으로 규칙에 적용해 "지금 이 역할이 할 구체적 행동"으로 옮기는 단계다. 이 변환은 소수 전문 인력의 수작업에 의존한다.[3] 2025년 3월 영남권 산불에서 위험 예보는 적중했으나, 예측을 대응으로 옮기는 이 수작업이 확산 속도를 따라가지 못했다.[3]

정부도 이 공백을 인식하고 있다. 정부는 2026년 산불 확산 방향·속도를 예측하고 주민 대피 경로와 진화 인력·장비 투입 경로까지 제시하는 'AI 기반 산불·연무 확산 예측' 사업에 착수했다.[8] 다만 이 사업의 목표는 예측과 경로 산출로 현장 판단을 지원하는 데 있고, 역할별 대응 임무를 근거와 함께 생성하는 단계는 포함하지 않는다.

3.2 본 과제의 차별점

본 과제는 예측 기술을 새로 제안하지 않는다. 예측에 뒤따르는 대응 판단을 사람 대신 자동으로 만들고, 그 과정에서 생기는 위험을 통제하는 데 차별점이 있다.

첫째, 역할별 대응 판단의 자동 생성. 지금은 소수 인력이 회차별로 손수 만드는 대응 전략을, 예측 결과로부터 소방·구조·행정 각 역할이 지금 수행해야 할 임무로 나누어 자동으로 생성한다.

둘째, 근거 추적과 검증. 기존 발행물에는 근거 조항 표기가 없고 범용 LLM은 근거 자체가 없다. 본 과제는 모든 대응 문장에 법령·매뉴얼 조항을 근거로 달고[9], 검색된 근거가 5개 미만인 답변은 「근거 부족」으로 표시하며, 활성화 기관과 대응 단계는 규칙으로 고정해 LLM의 판단을 배제한다. 자동 생성이 만드는 새로운 위험을 이 근거 부기와 규칙 판정으로 통제한다.

[표 3-2] 기존 국가 시스템 · 범용 LLM · 본 과제 비교

| 항목 | 기존 국가 시스템 | 범용 LLM 질의응답 | 본 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대응 문장 생성 | 회차별 발행(수작업) | 자동 · 근거 없음 | 자동 · 근거 대조 |
| 역할별 산출 | 발행물당 진화·대피 2종 | 구분 없음 | 역할별 |
| 근거 추적 | 조항 표기 없음 | 불가 | 조·항 단위 |
| 생성문 검증 | 표기 없음 | 없음 | 근거 부기 + 규칙 판정 |

4. 활용 데이터 및 활용 방안

4.1 활용 데이터 구성 — 어떤 데이터가 있나

본 과제의 자료는 쓰임에 따라 세 갈래로 나뉜다.

[표 4-1] 활용 데이터의 세 갈래

| 구분 | 자료 |
| --- | --- |
| 학습·검증용 | AI Hub 「산불 확산 위험 대응방안 추론 데이터」[10] — 실제 산불 101건, 원천·라벨 각 246,789쌍(개방분) |
| 운영 입력용 | 기상청 단기예보[11] · DEM 30m[12] · 임상도 1:5,000[13] · 격자 인구·고령자 비율 · 도로 · 대피소 |
| 검증 근거용 | 산림재난방지법·시행령·시행규칙[14] · 재난 및 안전관리 기본법 · 긴급구조대응활동 및 현장지휘 규칙 · 산불 국민행동요령 등 매뉴얼 |

AI Hub 데이터셋은 실제 산불 사건의 조건에 대한 계층적 추론 경로와 대응방안을 질의응답 형식으로 담는다. 질의자는 진압대원·구조요원·공무원·시민 네 유형으로 구분되어 있다.

4.2 사전 분석에서 확인한 데이터 특성 — 데이터가 어떤 상태인가

공개 샘플로 시작하여 전체 데이터(산불 101건) 확보 후 재측정하였다. 데이터를 실제로 열어 확인한 특성은 다음과 같다.

[표 4-2] 사전 분석에서 확인한 특성

| # | 확인된 특성 | 실측 |
| --- | --- | --- |
| ① | fire_spread_track이 사건당 하나의 폐곡선이며 전 시점 동일. 시간에 따른 이력이 아니라 최종 소실 경계다 | 시계열 0건 |
| ② | 화재 강도·화선 길이·지속 시간·영향 면적이 전 시점 동일한 사후 확정값이다 | 4개 변수 |
| ③ | 라벨에 source·reference 계열 필드가 없다 (「조건→추론→답변」 구조) | 필드 1,821개 중 0개 |
| ④ | 저작도구에 위험도 기준(기상·지형·연료·인프라 25변수 가중합, 합 1.00)이 정의되어 있다 | 25변수, 인프라 축 포함 |
| ⑤ | 배포 라벨의 위험도·추론값이 조건과 무관하게 채워져 있다 | 기준과 4.7% 일치, 조건 상관 r=0.059 |

이 특성들이 각 데이터를 무엇에 쓸 수 있고 쓸 수 없는지를 가른다. ①은 시간별 확산을 데이터로 배울 수 없음을, ②는 화세 변수를 위험도에 넣으면 정답 누출이 됨을, ③은 답변의 근거를 데이터셋 안에서 확인할 수 없음을 뜻한다. 반면 ④는 근거 있는 위험도 산정 체계가 존재함을, ⑤는 그 체계로 채웠어야 할 라벨값이 정작 조건을 따르지 않았음을 보여준다.

4.3 활용 방안 — 그래서 각 데이터를 무엇에 쓰나

4.2의 특성에 따라 각 데이터의 쓰임을 정한다. 공통점은 AI Hub 데이터를 "학습용"이 아니라 "보정·계승용"으로 쓴다는 것이다. 시계열이 없고(①) 위험도 라벨이 부실해(⑤) 값을 학습할 수 없으므로, 확산은 물리 모델을 실측 경계로 보정하고 위험도는 기준 체계만 이어받는다.

[표 4-3] 데이터별 활용 방안

| 데이터 | 무엇에 쓰나 |
| --- | --- |
| AI Hub 최종 소실 경계 | 확산 모델을 한국 조건에 맞추는 보정·검증의 정답으로 사용 (특성 ①) |
| AI Hub 위험도 기준 | 발화 환경의 위험도를 산출하는 기준으로 계승 (특성 ④⑤) |
| 운영 입력(기상·지형·연료·인프라) | 발화 지점의 실시간 조건을 구성하는 예측 입력으로 사용 |
| 법령·매뉴얼 | 역할별 대응 문장의 검증 가능한 근거로 사용 (특성 ③) |

5. 개발 방법 및 체계

5.1 전체 시스템 아키텍처

[그림 5-1] 시스템 개요도

본 시스템은 인터페이스·서버·데이터 세 계층으로 구성한다(그림 5-1). 인터페이스는 사용자가 발화 위치·시각·역할을 입력하고 확산 예측 지도·위험도·역할별 보고서를 확인하는 웹 대시보드다. 서버는 요청 1건을 산불 예측 모델(5.2.1)과 역할별 임무 생성 모델(5.2.2)로 순차 처리해 예측 결과와 대응 보고서를 반환한다. 데이터 계층은 실시간으로 수집하는 기상 자료와 운영 전에 구축해 두는 공간 격자·확산 파라미터·근거 색인을 서버에 공급한다.

5.2 핵심 모델

본 시스템은 발화 이후 ① 산불이 어떻게·얼마나 위험하게 번질지 예측하는 모델(5.2.1)과, 그 예측을 받아 ② 현장 역할별 대응 임무를 생성하는 모델(5.2.2)로 구성된다. 각 모델은 4장의 데이터를 자신의 입력으로 구축하는 절차를 함께 포함한다. 시스템의 중심은 의사결정이며, 예측 모델의 산출물이 그 안으로 들어가 역할별 행동으로 연결된다. 예측의 각 산출물이 어떤 의사결정에 쓰이는지는 다음과 같다.

[그림 5-2] 예측 산출물과 의사결정·역할별 행동의 연결

5.2.1 산불 예측 모델

산불 예측 모델은 확산 예측(ELMFIRE)과 위험도 판정 두 부분으로 구성된다. 4장의 운영 입력 자료를 30m 격자로 정합한 조건(기상·지형·연료·인프라)을 입력받아 불이 어디까지·얼마나 빨리 번질지 예측하고, 그 결과로 위험도를 산출한다.

[입력] 운영 입력 격자 (기상·지형·연료·인프라)

↓

[B] 확산 예측 (ELMFIRE)

출력: 도달시간 래스터 → 시간별 예상 피해면적(ha) / 확산속도(ha/h) / 화선 강도(kW/m)

↓

[C] 발화 후 위험도 판정

① 조건위험도 (0~100) — 발화 환경의 위험도 (AI Hub 위험도 기준 이식)

② ELMFIRE 확산 예측 보완 — 확산속도·도달 예상시각

5.2.1.1 확산 예측 — ELMFIRE

모델 선택 근거. 두 대안을 검토하였다. 첫째, 딥러닝 기반 확산 예측은 발화부터 진압까지의 시계열 확산 경계가 필요하나 국내 공개 데이터에 없다(4.2 ①). 따라서 지도학습이 불가능하다. 둘째, 물리 기반 오픈소스로 FARSITE와 ELMFIRE를 비교한 결과는 다음과 같다.

[표 5-1] FARSITE와 ELMFIRE 비교

| 항목 | FARSITE | ELMFIRE |
| --- | --- | --- |
| 격자별 확산속도 | Rothermel 표면화 모델 | Rothermel 표면화 모델 (동일) |
| 2차원 확산 방향 | Anderson 타원형 형상 모델 | Anderson 타원형 형상 모델 (동일) |
| 화선 전파 방식 | Huygens (경계점 이동) | 레벨셋 방정식 (격자 함수 경계) |
| 공식 배포 | FlamMap[15] 통합 (Windows 전용) | 공식 GitHub + Docker[16] |
| 연료 파라미터 제어 | 소스 수정 필요 | fuel_models.csv 외부 파일로 제어 |
| IoU 보정 루프 | 구현 어려움 | CSV 교체 → 재실행으로 가능 |
| 래스터 파이프라인 통합 | 경계점 좌표 별도 관리 | 격자 단위, GeoTIFF와 통합 자연스러움 |

본 과제는 Linux 서버 기반 자동화 파이프라인 환경이며 과거 산불 소실 경계를 이용한 IoU 기반 파라미터 보정이 필요하므로 ELMFIRE를 채택한다(Lautenberger[16], C. 2013, *Fire Safety Journal* 62, 258–268).

알고리즘 구성. ELMFIRE는 세 단계로 확산을 계산한다.

1. Rothermel 표면화 확산 모델 — 연료 하중·깊이·입경, 풍속, 경사로부터 격자별 최대 확산속도 R(m/min) 산출 (Rothermel 1972, USDA INT-115).[17]

2. Anderson(1983)[18] 타원형 형상 모델 — 풍속 기반 장단축비로 2차원 확산 방향 결정 (USDA INT-305).

3. 레벨셋 방정식 — 격자 함수 φ=0 경계를 시간 전진하여 화선 위치 추적.

구현 절차. 확산 예측은 다음 세 단계로 구현한다.

1. 입력 격자 구축. ELMFIRE는 확산 지역 전체의 지형·연료를 격자로 요구하지만, 데이터셋은 지점 한 곳의 값만 제공한다. 따라서 4장 운영 입력 자료(임상도·DEM·기상·인프라)를 30m 격자로 정합해 입력을 구성하며, 임상도는 표준 연료 코드(Anderson-13)로 변환한다. ELMFIRE 엔진 자체는 수정하지 않는다.

2. 파라미터 보정. 연료 파라미터는 외부 파일(fuel_models.csv)로 분리되어 엔진 수정 없이 교체·재실행할 수 있다. AI Hub 각 사건의 최종 소실 경계(fire_spread_track)를 정답으로 삼아 임상 유형별 계수를 보정한다: 파라미터 설정 → ELMFIRE 실행 → 최종 소실 경계 추출 → 실측 경계와 IoU 계산 → IoU 수렴까지 반복(베이지안 최적화).

3. 출력. 격자 단위 GeoTIFF 래스터(도달시각 toa, 화선 강도 flin, 화염 길이)를 출력하며, 이로부터 시간별 소실 경계 폴리곤(지도 표출), 확산속도 V(ha/h), 화선 강도 I(kW/m, 진화 가능 여부 판단)를 파생한다.

5.2.1.2 발화 후 위험도 판정

발화 직후, 이 산불이 얼마나 위험한지를 정량으로 판단해 초기 의사결정(자원 투입·대피·진압)을 뒷받침한다. ① 발화 환경의 조건위험도를 산출하고, 그 한계를 ② ELMFIRE 확산 예측으로 보완한다.

① 조건위험도. 4장에서 확인한 저작도구 「위험도 기준」(4.2 ④·⑤)의 임계값과 가중치(기상 0.35·지형 0.30·연료 0.25·인프라 0.10, 25변수)를 계산 규칙으로 이식하고, 발화 지점 조건에 적용해 0~100 위험도를 산출한다. 변수별 점수(1~5)와 가중치는 저작도구 기준표를 그대로 사용하고, 가중평균 점수(1~5)를 0~100 범위로 선형 변환한다.

조건위험도 = 25 × ( (Σ 변수점수(1~5) × 가중치) / Σ가중치 − 1 )

② 한계와 보완. 발화 시점의 정적 조건만으로는 최종 규모를 예측할 수 없다. 101개 사건 분석에서 조건위험도와 최종 피해면적의 상관은 Spearman ρ=0.264(약함)에 그쳤고, 강릉 산불(2022.3, 4,190ha)은 조건위험도 하위 20%였음에도 대형으로 확대되었다. 대형화가 발화 시점 조건이 아니라 이후 불이 번지는 과정에서 비롯되기 때문이다. 따라서 조건위험도가 담지 못하는 "번지는 속도"를 ELMFIRE 확산 예측(확산속도·도달 예상시각)으로 보완한다. 조건과 확산을 나눠 보는 접근은 캐나다 등 국가 산불 시스템에서도 확인된다. 캐나다 CFFDRS는 기상 기반 잠재 위험 지수(FWI, 1970년 도입)[19]와 연료·지형 기반 확산 거동 예측(FBP, 1992년 정식 도입)[20]을 별개로 운영하며, 확산속도는 BC주 산불청이 대피령·인력 배치 결정에 실제 사용하는 값이다.[21]

구현 절차. 위험도 판정은 다음 두 단계로 구현한다.

1. 조건위험도 산출·표출.

2. ELMFIRE 확산 예측 보완 — 확산속도·도달 예상시각 (5.2.1.1 연동).

5.2.2 역할별 산불 임무 생성 모델

발화 후 예측 결과(5.2.1)를 입력받아, 현장 역할별 임무를 법령·매뉴얼 근거와 함께 생성하는 모델이다. 위험도·확산 판단은 물리 모델과 규칙이 수행하고, LLM은 확정된 근거 문서를 검색(RAG)하여 역할별 서술로 정리하는 역할만 맡는다.

근거 코퍼스 구축. 생성 근거와 검증 근거를 서로 다른 출처에서 확보하기 위해, 코퍼스는 데이터셋과 무관한 법령·지침 원문(4장 검증 근거용)으로 모은다. 법령은 공개 자료이고, 기관별 실무매뉴얼은 정부 부처 안에서 열람되는 자료이므로 관계 기관에 공개를 요청해 확보한다. 각 문서를 조·항·호 단위로 분할하고 출처·기관·대응단계 메타데이터를 태깅하여 저장하며, 한국어 임베딩(KURE-v1) 벡터 색인과 BM25 색인을 나란히 걸어 하이브리드 검색을 지원한다.

5.2.2.1 역할 체계

역할은 소방요원(FF)·구조요원(RW)·공무원(GO) 3종이며, 각 역할 아래에 검색 필터로 쓰는 기관 목록을 둔다. 기관 목록은 「산불진화기관의 임무와 역할에 관한 규정」(산림청예규 제733호, 2026.8.25. 개정, 이하 「예규」)[32] 제17조·별표 1, 실무매뉴얼 "기관별 임무 및 역할" 표에서 임무가 명시된 기관으로 구성한다.

[표 5-2] 역할과 검색 대상 기관

| 역할 | 검색 대상 기관(메타데이터 필터) |
| --- | --- |
| 소방요원(FF) | 소방관서, 산림청 공중진화대(산림항공본부), 지상진화대(산불재난특수진화대·산불전문예방진화대), 군 지원부대, 산불예비진화대 |
| 구조요원(RW) | 119구조·구급대, 재난의료지원팀(DMAT)·보건소 |
| 공무원(GO) | 산림청(중앙산림재난상황실), 지방산림청·국유림관리소, 시·도, 시·군·구, 읍·면·동, 행정안전부, 경찰청, 국방부, 기후에너지환경부(국립공원공단), 국가유산청, 기상청 |

5.2.2.2 역할 활성화 규칙

역할별 검색 대상 기관의 활성화는 LLM이 아니라 규칙으로 판정한다. 판정 변수는 ① 대응 단계, ② 행정구역 경계 통과 여부다.

- 대응 단계는 산림재난방지법 시행령 별표 3[6]의 기준을 5.2.1 예측값에 적용해 산출한다. 피해면적 10ha 미만 초기대응, 10ha 이상 100ha 미만 확산대응 1단계, 100ha 이상 확산대응 2단계이며, 평균풍속(3·11m/s)이나 주요시설 피해 우려(20동)가 상위 단계면 상향한다. 공식 발령 주체는 산림청장(법 제32조)이므로, 예측값으로 산출한 단계는 "예측상 대응 권고 단계"로 표기해 공식 발령 단계와 구분한다.

- 행정구역 경계는 확산 폴리곤과 행정경계 GIS[22]를 중첩해 계산한다. 2개 이상 시·군·구는 시·도지사가, 2개 이상 시·도는 산림청장이 통합지휘한다는 법 제34조에 따라, 경계 통과가 예상되면 공무원 역할에 상위 지휘기관을 추가하고 "지휘권 인계 준비"를 권고로 표기한다.

[표 5-3] 대응 단계별 활성화 기관 (예규 별표 1 기준)

| 대응 단계 | 소방요원(FF) | 구조요원(RW) | 공무원(GO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기대응(<10ha) | 소방관서(소방차 출동, 도시지역 초동진화), 지상진화대, 산림항공본부 헬기, 군 헬기 (요청 시) | 119구조·구급대(인명위험 신고·출동 요청 시) | 산림청 상황실, 시·군·구 산림부서, 읍·면·동, 경찰(교통통제), 기상청, 국립공원공단·국가유산청(관할 대상 시) |
| 확산대응 1단계(10ha 이상 100ha 미만) | 위 + 인접 지자체·소방 진화자원 추가 동원 | 위 + 주민대피 지원(예규 제14조) | 위 + 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장(통합지휘본부장), 주민대피 조치, 경찰(주민대피 지원) |
| 확산대응 2단계(100ha 이상) | 위 + 군 헬기 추가 지원, 공중지휘기 운영 | 위 + DMAT·보건소(다수 사상자 우려 시) | 위 + 시·도지사 또는 산림청장(대형 산불 통합지휘), 산불상황분석자문단, 행정안전부 |

별표 1은 요청·필요·관할 조건이 붙은 항목이 많으므로, 표의 괄호 조건은 규칙의 입력 변수로 두고 조건 미충족 시 해당 기관을 비활성화한다.

5.2.2.3 처리 파이프라인 (RAG)

[그림 5-3] RAG 처리 파이프라인

[표 5-4] RAG 구성요소와 근거

| 구성요소 | 선택 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 임베딩·검색 | KURE-v1 벡터 + BM25 하이브리드로 상위 5개를 가져온다. 검색 전 활성 기관·대응단계 메타데이터로 후보 제한 | 한국어 검색 벤치마크 MTEB-ko-retrieval에서 KURE-v1 평균 nDCG@10 0.7616로 상위. 공개 모델(MIT)[23] |
| 투입 청크 수 k=5 | 상위 5개를 프롬프트에 투입. 5개 미만이면 있는 만큼 넣고 "근거 부족" 표기 | 인용 생성 벤치마크 ALCE 기본 설정(5개 문단)[24], 재난 QA 벤치마크 DisastQA[25]도 정답 1 + 방해 4로 Top-5 상황 모사 |
| 생성기 | EXAONE 4.0 32B, Reasoning mode[26] | 추론·비추론 모드 통합 공개 모델 (선정 사유 5.6.1) |
| 인용 형식 | 청크를 [1]~[5]로 넣고 각 문장 끝에 근거 청크 번호를 명시, 각주로 문서명·조항 표기 | ALCE 인용 프롬프트 형식(문단 번호 대괄호 인용)과 동일. 인용 타당성은 5.4 근거 충실도로 평가 |

5.2.2.4 보고서 생성 절차와 출력

보고서는 예측 산출 시점 기준 1회 생성한다. ① 현장 분석: 5.2.1의 수치·지표(피해면적, 확산 속도·방향, 도달 예상시간, 주요시설 피해 우려, 예측상 대응 권고 단계, 경계 통과 여부)를 검색 없이 서술문으로 정리(LLM은 값을 재계산하지 않음). ② 임무 부여: 역할별 정보 항목마다 질의 1개를 만들어 RAG를 실행하고 답변을 모은다. 프롬프트는 ① 역할, ② 현재 상황, ③ 정보 질문으로 구성한다. 문체는 격식체 하십시오체로 통일한다.

[표 5-5] 보고서 구성

| 구분 | 역할 | 항목 | 산출 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현장 분석 |  | 위치·시각, 예측상 대응 권고 단계, 확산 방향·속도·범위, 도달 예상시간, 주요시설 피해 우려, 경계 통과 여부 | 5.2.1 결과 → LLM 서술(RAG 없음) |
| 대응 임무 부여 | 소방요원 | 진화 우선지역, 진입 시 위험요인, 주요 보호대상 | 질의 3개, RAG |
|  | 구조요원 | 구조 우선순위, 이동·이송 계획, 위험구간 | 질의 3개, RAG |
|  | 공무원 | 대피 우선순위, 자원배분, 추가 자원 필요성, 행정 대응 | 질의 4개, RAG |

근거는 각주로 인용 번호별 문서명·조항을 표기하며, 이는 검색 결과 메타데이터로 산출한다.

5.3 표출

사용자가 보는 화면은 두 계층으로 구성한다.

- 상황 표출(5.2.1 출력) — 확산 예측 지도(도달시각 등고선, 시간별 소실 경계)와 위험도를 함께 제시한다. 위험도는 조건위험도(0~100)와 요인(W·T·F·I) 분해를 보여주고, 그 옆에 ELMFIRE 확산속도·주요시설 도달 예상시각을 병기하여 조건만으로 드러나지 않는 위험을 보완한다.

- 임무(5.2.2 출력) — 역할(FF/RW/GO) 탭별로 현장 분석과 임무 목록을 제시하며, 각 임무 문장에는 근거 문서·조항 각주를 함께 표시한다.

5.4 평가 지표

평가는 자동 지표로만 채점하며, 결과는 대리 지표로 보고하고 현장 유효성을 입증한 것으로 쓰지 않는다. 모든 검증은 학습·보정에 쓰지 않은 사건으로 분리(hold-out)하여 수행한다.

[표 5-6] 평가 지표

| 대상 | 지표 | 채점 방식 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 확산 예측(5.2.1) | IoU (확산 경계 일치도) | ELMFIRE 예측 경계와 실측 경계(AI Hub fire_spread_track)의 교집합÷합집합. 시계열 경계가 없어 최종 확산 범위 기준 | 예측·실측 소실 영역의 겹침 정도를 재는 표준 지표. 산불 확산 모델 검증에 널리 쓰임(FARSITE 검증, Fire Ecology 2022)[27] |
| 임무 생성(5.2.2) | 검색: Recall@5, nDCG@5 | 질의별 관련 청크 기준 집합을 LLM으로 판정(활성 기관 필터 통과 청크 전체를 후보로 두어 누락도 반영) | 재난 검색 벤치마크 DisastIR[28]이 관련성 레이블을 LLM으로 생성·일부 사람 대조한 방식 |
| 임무 생성(5.2.2) | 생성: 근거 충실도, 답변 관련성 | RAGAS 정의 사용(버전·채점 LLM·임베딩 모델 고정 기록) | RAGAS: 충실도="답변 주장 중 문맥에서 추론되는 비율", 답변 관련성="답변 역생성 질문과 원질의 유사도". 사람 판단 일치율 0.95·0.78[29] |

[표 5-7] 목표치와 근거 (잠정 내부 목표)

| 지표 | 목표 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| IoU | ≥ 0.5 | 잘 보정된 산불 확산 모델의 정확도는 대체로 IoU 0.5~0.67 수준. FARSITE 검증[27]에서 겹침 지표(Sørensen)가 잘 만든 입력 0.70~0.80, IoU로 환산 시 약 0.54~0.67(IoU=SC/(2−SC)). 첫 보정 단계·최종 경계만 검증 가능한 한계를 반영해 0.5를 잠정 목표로 둠 |
| 검색 Recall@5 | ≥ 0.80 | KURE-v1 한국어 범용 검색 Recall@10 0.8629[23]. 재난 도메인 하락과 k=5를 반영해 0.80을 잠정 목표로 둠 |
| 근거 충실도 | ≥ 0.90 | RAGAS 원 논문[29]의 사람 판단 일치율(충실도 0.95)과 32B 공개 모델의 한계를 감안하여 0.90을 잠정 하한으로 둠. 선행연구의 개별 수치는 데이터·조건이 달라 직접 인용하지 않음 |
| 답변 관련성 | ≥ 0.80 | RAGAS 원 논문[29]의 사람 판단 일치율(답변 관련성 0.78)이 충실도보다 낮은 점을 감안하여 0.80을 잠정 목표로 둠 |

※  Ablation 실험 제안. RAG 유무 두 조건을 같은 질의·사건으로 비교하여 RAG의 기여를 정량화한다. 또한, 위 목표치는 선행연구를 참고한 내부 잠정 목표이며, 서로 다른 데이터·조건의 점수를 직접 환산한 것이 아니다.

5.5 개발환경

개발환경은 GPU 서버·서비스 서버·개발 PC 세 축으로 나뉜다. 시뮬레이션·모델 추론·검색은 GPU 서버 한 대에서 모두 처리하고, 서비스 서버(AWS)는 대시보드 배포와 API 게이트웨이만 맡아 GPU 비용을 발생시키지 않는다. 언어모델은 국내 공개 모델만 쓰고 상용 LLM API는 호출하지 않는다.

[표 5-8] 서버·운영체제

| 구분 | 사양 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| GPU 서버 | NVIDIA RTX A6000 48GB · 할당 디스크 100GB | ELMFIRE 시뮬레이션·파라미터 보정, EXAONE 4.0 32B 추론(vLLM), KURE-v1 임베딩·근거 색인, PostGIS |
| 서비스 서버 | AWS · 운영체제 | 웹 대시보드 정적 배포, API 게이트웨이(GPU 서버 FastAPI로 프록시) |
| 개발 PC | Linux | 프론트엔드·백엔드 개발, 원격(SSH) 접속으로 GPU 서버 작업 |

[표 5-9] 언어·프레임워크·라이브러리

| 계층 | 기술 | 버전·비고 |
| --- | --- | --- |
| 인터페이스 | React, MapLibre GL, GeoJSON | — |
| API 서버 | Python, FastAPI | Python |
| 확산 예측 | ELMFIRE(레벨셋, Rothermel·Anderson) | ELMFIRE1.1 · Docker |
| 위험도·활성화 판정 | 규칙 엔진(Python), 저작도구 위험도 기준표(25변수) 이식 | — |
| 공간 처리 | PostGIS, GDAL, rasterio, GeoPandas, Shapely | PostGIS · MySQL · QGIS |
| 근거 검색 | KURE-v1(임베딩), BM25, 메타데이터 필터 | Vector DB· FAISS |
| 보고서 생성 | EXAONE 4.0 32B(Reasoning mode), vLLM | — |

※ 언어모델 선정 사유. 생성기는 EXAONE 4.0 32B(LG AI연구원)를 4비트 양자화하여 vLLM으로 서빙한다. 첫째, 본 과제가 근거로 다루는 산림청 실무매뉴얼 등은 정부 부처 안에서는 열람할 수 있는 자료이지만 본 과제와 같은 외부 팀에는 대외비에 해당하여 정부에 공개를 요청해 받아야 하는 문서다. 정부가 이러한 문서를 다루는 시스템을 도입할 때는 국외 모델보다 국내 기업이 개발·공개한 모델이 이후의 모델 갱신과 수정 대응에서 유리하므로, 국내 공개 모델로 한정하였다. 둘째, 32B는 A6000 48GB 한 장에 4비트 양자화로 적재하여 KURE-v1 임베딩과 색인을 같은 서버에 함께 상주시킬 수 있는 규모다. 실행 조건(양자화 형식, 문맥 길이, 동시 요청 수)은 구현 단계에서 측정해 고정 기록한다. 셋째, 추론·비추론 모드를 하나의 모델로 제공해 현장 분석(비추론)과 임무 생성(추론)을 모델 교체 없이 처리할 수 있다.

6. 개발 추진 계획

6.1 팀 구성 및 역할 분담

본 팀은 백엔드 2명(컴퓨터공학과), 프론트엔드 1명(소프트웨어학과), 인공지능 1명(인공지능학과)으로 구성되며, 역할은 5.1 구성도의 처리 순서(①~⑨)를 따라 나누고 각 팀원이 인공지능 관련 작업 지점을 최소 하나씩 맡도록 배분하였다. 황승준(팀장)은 프로젝트 총괄과 산출물 문서 취합을 맡고, 서버 응답(GeoJSON·위험도·보고서) 규격을 정의해 모듈 통합을 조율하며, 행정경계 GIS 적재와 규칙 판정을 법령 조문과 대조해 검증한다. 김지오는 인공지능 파이프라인 전체를 설계하고 모델(EXAONE 4.0 32B·KURE-v1)을 선정하며, 저작도구 위험도 기준표 분석, 법령·매뉴얼의 조항 단위 청킹과 기관·단계 메타데이터 설계, 인용 형식과 절제 실험을 설계한다. 홍준서는 임상도를 Anderson-13 연료 코드로 변환하는 입력 격자와 ELMFIRE Docker 환경을 구축하고, 래스터 출력에서 시간별 소실 경계·확산속도를 파생하며, 베이지안 최적화 기반 파라미터 보정과 hold-out 검증을 맡는다. 임성민은 대시보드 UI/UX와 발화 위치·역할 입력 화면을 설계하고, 확산 예측 GeoJSON 레이어·위험도 패널(요인 분해·도달 예상시각)·역할별 임무 탭과 근거 각주를 구현해 서버 응답 명세에 맞춰 연동한다. 담당별 수행 주차는 6.2, 협업 방식은 6.3, 개인별 도달 목표는 7.3에 둔다.

6.2 개발 일정

개발 항목은 18개로 나누어 수행 주차와 담당을 배정하였다. 간트 차트의 가로축은 수업 주차(2주차~16주차)이고, 담당은 오른쪽 열에 둔다. 각 행의 막대 안에는 화살표를 병기한다. 점선 화살표(┈▶)는 계획, 실선 화살표(━▶)는 실제 수행 기간으로, 계획은 지금 그려 두고 실제 기간은 진행하면서 덧그린다.

[표 6-1] 개발 일정 간트 차트

| 개발 내용 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 요구사항 분석 및 데이터 전수 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전원 |
| 2. 공간 격자 구축 (DEM·임상도→Anderson-13 연료 코드, 30m 정합) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 홍준서 |
| 3. PostGIS 스키마·기상청 API 어댑터·기상 캐시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 황승준 |
| 4. 근거 코퍼스 구축(조항 단위 청킹·메타데이터 태깅) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 김지오 |
| 5. ELMFIRE 실행 환경(Docker) 구축 및 시범 실행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 홍준서 |
| 6. 조건위험도 규칙 엔진(25변수 가중합 이식) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 황승준·김지오 |
| 7. 근거 색인·하이브리드 검색(KURE-v1 + BM25, 기관·단계 필터) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 김지오 |
| 8. EXAONE 4.0 32B vLLM 서빙·프롬프트·인용 형식 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 김지오 |
| 9. 역할 활성화 규칙 판정(대응 단계·행정경계) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 황승준 |
| 10. FastAPI 서버·상황 구성·응답 조립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 황승준 |
| 11. 웹 대시보드(React·MapLibre GL, 확산 지도·위험도·보고서 탭) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 임성민 |
| 12. 확산 파라미터 보정(fuel_models.csv, IoU 베이지안 최적화) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 홍준서 |
| 13. 모듈 1차 통합 및 프로토타입 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전원 |
| 14. 보고서 생성 파이프라인 완성 (현장 분석 + 역할별 질의 10개) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 김지오·황승준 |
| 15. 평가 파이프라인 (IoU·Recall@5·nDCG@5·RAGAS) 및 hold-out 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전원 |
| 16. RAG 유무 절제 실험, 최종 통합 및 경진대회 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전원 |
| 17. SW 프로그램 등록 및 최종보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전원 |
| 18. 주간 보고서 작성 및 제출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 전원 |

※ 범례: ┈┈▶ 계획(제안서 작성 시점), ━━▶ 실제 수행(진행하며 덧그림). 두 화살표는 같은 칸에 위·아래로 병기한다.

※ 주요 마일스톤 : 3주차 수정 제안서(9/17), 5주차 요구사항 분석서(10/2), 8주차 설계서·테스트계획서(10/23), 9주차 프로토타입 발표(10/30), 14주차 창의설계 경진대회(12/4), 16주차 최종보고서 제출(12/18).

※ 위 일정은 진행 상황에 따라 약간의 변동이 있을 수 있으며, 변동 시 실선 화살표와 Jira 보드로 실제 수행 기간을 기록한다.

아울러 본 과제는 자연재난 분야의 서비스 개발에 해당하므로 과학기술정보통신부가 주최하는 「2026 AI·디지털 기반 사회문제 해결 챌린지」의 자연재난 부문 출전을 검토하고 있다.[30]

6.3 협업 체계

문서·데이터·코드를 각각 하나의 저장소에 모아 두고, 회의는 정해진 요일에 대면으로 한다. 도구는 이미 개설하여 운영 중이다.

[표 6-2] 협업 도구와 운영 방식

| 구분 | 도구 | 운영 방식 |
| --- | --- | --- |
| 문서 공유 | Confluence | 팀 워크스페이스를 생성하여 제안서·설계서·회의록·주간 보고서 등 모든 문서를 페이지 트리로 관리한다. 문서의 최신본은 Confluence에만 두고, 제출본은 여기서 내보낸다. |
| 일정·이슈 관리 | Jira | 표 6-1의 개발 항목을 에픽으로, 주 단위 작업을 이슈로 등록한다. 담당·기한·상태를 이슈에 기록하고, 매주 월요일 회의에서 보드를 보며 실제 수행 기간을 간트 차트의 실선으로 옮긴다. |
| 수집 데이터 공유 | Google Drive | 팀 공용 Google 계정을 생성하여 회사 계정처럼 공유한다. 드라이브에 문서, 학습·보정용 데이터(AI Hub 원천·라벨, 격자 원자료), 라벨링 데이터를 폴더별로 두고 버전은 파일명에 날짜로 표기한다. 대용량 원천은 GPU 서버에 두고 드라이브에는 경로만 기록한다. |
| 코드 관리 | GitHub Organization | frontend·backend·docs 세 저장소로 나누어 관리한다. 기능 단위 브랜치에서 작업하고 Pull Request로 병합하며, 병합 전 담당 외 1인이 리뷰한다. |
| 대면 회의 | 주 2회, 월·금 (3시간) | 월요일은 주간 계획과 Jira 보드 점검, 금요일은 산출물 시연과 기술 공유 세션(인공지능학과 팀원 운영)에 쓴다. 회의록은 당일 Confluence에 올린다. |
| 비대면 회의 | Discord | 팀장이 필요에 따라 소집한다. 화면 공유로 코드·화면을 함께 보며 진행하고, 결정 사항은 Confluence 회의록으로 옮긴다. |

7. 기대효과

본 장의 기대효과는 1장에서 정의한 두 공백, 즉 확산 예측이 대응 행동으로 자동 연결되지 않는 문제와 그 연결이 소수 인력의 수작업에 묶여 있는 문제가 해소될 때 현장에 생기는 변화로 서술한다. 사회적·산업적 효과는 산불 대응 체계와 수요 주체의 관점에서, 기술적 효과는 5장 설계 방법론의 관점에서 정리하고, 팀의 성장 목표를 7.3에 둔다.

7.1 사회적·산업적 효과

사회적으로는 소방·산림 대응 업무의 AI 전환(AX)을 예측 단계에서 대응 판단 단계까지 확장한다는 점이 가장 직접적인 기여다.

- 예측과 대응의 연결 자동화: 발화점 또는 화선 위치만 입력하면 확산 예측부터 역할별 임무 생성, 한 화면 표출까지 사람 개입 없이 한 번에 처리된다. 지금은 소수 전문 인력이 회차마다 손으로 만드는 연결 작업[3]을 시스템이 대신하므로, 확산이 빠를수록 늘어나는 회차별 판단과 장시간 산불에서 누적되는 작업 부담을 인력 증원 없이 줄인다.

- 소방대응 AX의 실증 사례: 정부의 「AI 기반 산불·연무 확산 감시·예측」 사업[8]은 예측과 경로 산출까지를 다루고, 예측을 역할별 대응 임무로 옮기는 단계는 포함하지 않는다. 본 과제는 그 단계를 물리 모델·규칙 판정·근거 기반 생성으로 자동화하여, 시간이 생명과 직결되는 소방 대응 업무에서도 통제된 형태의 AI 자동화가 가능함을 보인다.

- 역할별 분화와 지휘 공백 축소: 현행 상황 전파는 모든 기관에 같은 내용을 보내지만, 본 시스템은 동일 예측을 소방요원·구조요원·공무원 세 역할의 임무로 나누어 생성하고, 대응 단계와 행정구역 경계 규칙으로 활성화 기관을 정한다. 지휘권 인계가 예상되면 이를 미리 권고로 표기하므로 통합지휘 전환의 공백을 줄인다.

- 판단 근거의 정량화와 추적: 확산속도와 주요시설 도달 예상시각은 공무원의 대피 우선순위·주민대피 조치와 소방요원의 진입 위험 판단에 정량 근거를 제공한다. 임무 문장마다 법령·매뉴얼 조항을 각주로 붙이고 관련 근거가 5개 미만이면 「근거 부족」으로 표시하여, 사람의 판단을 대체하지 않고 근거를 제시하는 역할에 인공지능을 머물게 한다.

산업적으로는 수요 주체별로 다음과 같은 확장 경로를 갖는다.

[표 7-1] 수요 주체별 확장 경로

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| B2G | 지방자치단체·산림청·소방관서 대상. 물리 모델·규칙 엔진·국내 공개 언어모델 조합이라 상용 API 없이 GPU 서버 한 대로 운용하고, 입력이 공공 개방자료와 정부 내부 열람 자료(법령·매뉴얼)로 구성되어 데이터 구입 비용이 없다. 지휘권자가 바뀌어도 같은 근거로 상황을 재해석하는 표준 도구가 된다.[31] |
| B2B | 근거 코퍼스와 활성화 규칙만 교체하면 산사태·화학사고·태풍 등 다른 재난 유형으로 구조를 이전할 수 있다. 법령·매뉴얼을 조항 단위로 색인·인용하는 모듈은 규정 기반 판단이 필요한 영역으로 확장 가능한 자산이다. |

7.2 기술적 효과

- 물리 기반 확산 시뮬레이션(ELMFIRE[16]), 위험도·역할 활성화 판정, 검색 증강 생성(KURE-v1[23] + BM25 + EXAONE[26])이라는 성격이 다른 기술들을 하나의 파이프라인으로 결합한 사례를 만든다.

- 시계열 확산 라벨이 없는 문제를 물리 모델과 연료 파라미터 보정(최종 소실 경계 IoU)으로 푸는 접근은, 정답 데이터 확보가 어려운 재난·안전 도메인에 일반적으로 적용할 수 있는 방법론이다.

- 언어모델 위험을 구조로 통제한다. 확산 경계·위험도·대응 단계는 언어모델을 경유하지 않게 경로를 분리하고, 생성 근거(법령·매뉴얼)와 보정·검증 근거(AI Hub 실측 경계)를 서로 다른 출처로 두어, 언어모델은 확정된 값을 서술하고 검색된 조항을 인용하는 역할로 한정한다.

- 검색(Recall@5·nDCG@5)·생성(RAGAS[29] 충실도·답변 관련성)·확산(IoU)을 hold-out 사건으로 자동 채점하고 RAG 유무를 절제 실험으로 대조하는 평가 체계는, 평가를 위한 사람 투입이 제한적인 도메인에서 언어모델 적용의 신뢰성을 검증하는 구체적 사례가 된다.

7.3 팀 성장 목표

팀원 전원은 이번 과제를 인공지능 기술을 실제 시스템에 적용해 보는 학습과 실습의 기회로 삼는다. 길러야 할 역량을 기술·협업·기획·운영 네 가지로 두고, 역량별 핵심 작업과 종료 시점의 도달 상태를 다음과 같이 정한다.

[표 7-2] 공통 성장 목표

| 역량 | 핵심 작업 | 종료 시점의 도달 상태 |
| --- | --- | --- |
| 기술 | 물리 모델·규칙 엔진·RAG 생성을 한 파이프라인으로 연결하고, 담당 모듈의 원리와 한계를 발표·코드 리뷰한다. | 전원이 적용된 인공지능 기술을 스스로 설명하고, 맡지 않은 모듈의 입출력과 실패 조건을 말할 수 있다. |
| 협업 | 인터페이스 명세(API·GeoJSON·보고서 JSON)를 먼저 합의하고 각자 구현한 뒤 9주차에 1차 통합한다. | 통합 시 수정 없이 결합되는 경험을 한 번 이상 갖는다. |
| 기획 | 데이터 특성에서 출발해 활용 방안을 정하고, 설계 선택마다 논문·규정 근거를 붙이며 요구사항 분석서·설계서·테스트계획서를 작성한다. | 기능마다 "왜 이 방식인가"와 범위를 줄인 결정(LoRA 보류, 역할 3종, 보고서 1회 생성)의 이유를 근거와 함께 답할 수 있다. |
| 운영 | 계획과 실적을 대조하며 일정을 관리하고, GPU 서버·AWS를 예산 안에서 직접 운용한다. | 마일스톤 6개를 모두 기한 안에 제출한다. |

개인별 도달 목표는 다음과 같다.

- 황승준 : PostGIS 공간 데이터 파이프라인과 FastAPI 서버 통합을 직접 설계·운영하고, 규칙 판정 로직을 법령 조문과 대조해 검증한다.

- 김지오 : 국내 공개 언어모델 서빙부터 하이브리드 검색·인용 생성·자동 평가까지 RAG 파이프라인 전 구간을 정량 지표로 마무리한다.

- 홍준서 : 확산 모델의 입력 구축·실행·실측 경계 기반 파라미터 보정을 끝까지 맡아 IoU 목표를 달성한다.

- 임성민 : 지리 정보 시각화(MapLibre GL)와 역할별 보고서 인터페이스 설계 경험을 쌓고, 서버 응답 명세에 맞춘 프론트엔드 연동을 완성한다.

참고문헌

[1] 산림청, 「산불발생현황」 통계, 분야별산림정보. https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/frfr/selectFrfrStats.do?mn=AR04_01_03 (2026.9.8. 확인)

[2] 매일신문, 「인명 183명·재산 1조818억원…영남권 산불 피해 '역대 최악'」(2025.6.29), 중앙재난안전대책본부 피해 확정 집계. https://www.imaeil.com/page/view/2025062914194912660 (2026.9.16. 확인)

[3] YTN, 「'산불 예보' 적중했지만 '확산 예측 시스템' 역부족」(2025.4.9). https://m.science.ytn.co.kr/program/view_today.php?key=202504091114479947 (2026.9.16. 확인)

[4] 국가산불위험예보시스템. https://forestfire.nifos.go.kr/ (2026.9.16. 확인)

[5] 국가산불정보시스템. https://fd.forest.go.kr/ffas/ (2026.9.16. 확인)

[6] 산림재난방지법 시행령 별표 3(대응단계) 및 산림재난방지법 제34조(통합지휘, 2026.2.1 시행). https://www.law.go.kr (2026.9.16. 확인)

[7] 「산불 재난」 위기대응 실무매뉴얼, 행정안전부, 2024.10.

[8] 뉴스핌, 「산불 대피로 찾고 반복 민원 미리 잡는다…AI로 '선제 행정'」(2026.9.15). https://www.newspim.com/news/view/20260915000178 (2026.9.16. 확인)

[9] 국가법령정보 공동활용(조항호목 단위 조회). https://open.law.go.kr/LSO/openApi/guideList.do (2026.9.16. 확인)

[10] AI Hub, 「산불 확산 위험 대응방안 추론 데이터」(데이터셋 71921). https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=71921 (2026.9.16. 확인)

[11] 기상청 단기예보 조회서비스(공공데이터포털). https://www.data.go.kr/data/15084084/openapi.do (2026.9.16. 확인)

[12] 국토지리정보원, 수치표고모델(DEM 30m)(공공데이터포털). https://www.data.go.kr/data/15059920/fileData.do (2026.9.16. 확인)

[13] 산림청, 임상도 1:5,000(공공데이터포털). https://www.data.go.kr/data/15093362/fileData.do (2026.9.16. 확인)

[14] 국가법령정보센터(산림재난방지법 및 시행령·시행규칙, 재난 및 안전관리 기본법, 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 등); 산불 국민행동요령. https://www.law.go.kr (2026.9.16. 확인)

[15] FlamMap/FARSITE, USDA Forest Service. https://research.fs.usda.gov/firelab/products/dataandtools/flammap (2026.9.16. 확인)

[16] C. Lautenberger, "ELMFIRE", Fire Safety Journal 62 (2013), 258–268; 공식 저장소 https://github.com/lautenberger/elmfire (2026.9.16. 확인)

[17] R. C. Rothermel, "A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels", USDA Forest Service Research Paper INT-115 (1972).

[18] H. E. Anderson, "Predicting wind-driven wildland fire size and shape", USDA Forest Service Research Paper INT-305 (1983).

[19] Natural Resources Canada, "Canadian Fire Weather Index (FWI) System". https://natural-resources.canada.ca/forests-forestry/wildland-fires/canada-fire-weather-index-system (2026.9.16. 확인)

[20] Natural Resources Canada, "Canadian Fire Behaviour Prediction (FBP) System". https://natural-resources.canada.ca/forests-forestry/wildland-fires/canada-fire-behaviour-prediction-system (2026.9.16. 확인)

[21] BC Wildfire Service, "Forecasting fire behaviour". https://blog.gov.bc.ca/bcwildfire/forecasting-fire-behaviour/ (2026.9.16. 확인)

[22] 행정구역 경계(행정경계) 공간정보(공공데이터포털). https://www.data.go.kr/data/15129688/fileData.do (2026.9.16. 확인)

[23] NLP&AI Lab(고려대), "KURE-v1"(한국어 검색 임베딩). https://huggingface.co/nlpai-lab/KURE-v1 (2026.9.16. 확인)

[24] T. Gao et al., "Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations"(ALCE), EMNLP 2023. https://arxiv.org/abs/2305.14627 (2026.9.16. 확인)

[25] "DisastQA: A Comprehensive Benchmark for Evaluating Question Answering in Disaster Management", ACL Findings 2026. https://arxiv.org/abs/2601.03670 (2026.9.16. 확인)

[26] LG AI Research, "EXAONE 4.0: Unified Large Language Models Integrating Non-reasoning and Reasoning Modes"(2025). https://arxiv.org/abs/2507.11407 (2026.9.16. 확인)

[27] "Modeling fire spread in sagebrush steppe using FARSITE", Fire Ecology (2022), USGS. https://www.usgs.gov/publications/modeling-fire-spread-sagebrush-steppe-using-farsite-approach-improving-input-data-and (2026.9.16. 확인)

[28] K. Yin et al., "DisastIR: A Comprehensive Information Retrieval Benchmark for Disaster Management"(2025). https://arxiv.org/abs/2505.15856 (2026.9.16. 확인)

[29] S. Es et al., "RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation", EACL 2024. https://arxiv.org/abs/2309.15217 (2026.9.16. 확인)

[30] 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(NIA), 「2026 AI·디지털 기반 사회문제 해결 챌린지」 개최(2026.8.21). https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026082117224681565 (2026.9.17. 확인)

[31] 국회입법조사처 산불대응연구TF, 「산불 대응 및 지휘체계의 현황과 개선과제」, NARS 현안분석, 2025.6.27. https://nsp.nanet.go.kr/plan/subject/detail.do?nationalPlanControlNo=PLAN0000053690 (2026.9.17. 확인)

[32] 산림청 외 6개 부처, 「산불진화기관의 임무와 역할에 관한 규정」(산림청예규 제733호, 2026.8.25. 개정), 제14조·제17조, 별표 1. https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000284258 (2026.9.17. 확인)

[33] O. Ovadia, M. Brief, M. Mishaeli, O. Elisha, "Fine-Tuning or Retrieval? Comparing Knowledge Injection in LLMs", EMNLP 2024, Table 2. https://aclanthology.org/2024.emnlp-main.15 (2026.9.17. 확인)