#1

안녕하세요. 5조 산불조심하조 발표를 시작하겠습니다.

저희 주제는 산불 대응 AI 의사결정 지원 시스템입니다.

#2

목차는 다음과 같습니다.

#3

(넘김)

#4

저희 프로젝트는 통합지휘권자에게 상황도와 대응 제안서를 근거와 함께 보여주는 시스템입니다.

확산 예측은 물리 엔진, 판정은 규칙 엔진, 제안서는 EXAONE, 이렇게 셋이 역할을 나눠 맡고 있습니다.

#5

현재 문제점은 정보가 기관마다 흩어져 있고, 통합지휘권자가 매뉴얼에서 조항을 직접 찾아야 한다는 것입니다.

예측 시스템과 대응 규칙은 이미 있습니다.

비어 있는 것은 무엇을 결정해야 하는지를 근거와 함께 보여주는 것이고, 저희가 채우는 곳이 이 부분입니다.

#6

저희 프로젝트가 기존과 다른 점은 세 가지입니다.

첫 번째로, 예측과 위험도를 보여주는 것에서 끝나지 않고, 대응안까지 이어 줍니다.

두 번째로, 제안마다 매뉴얼 근거를 붙입니다. 대응단계와 같은 값은 규칙 엔진이 정하고, 근거가 없으면 쓰지 않습니다.

세 번째로, 상황이 바뀌면 바로 새 버전을 만듭니다.

#7

저희의 목표는 하나의 지도에서 상황 파악과 예측을 가능하게 하고,

AI가 생성한 근거있는 대응안을 바탕으로, 전문적 의사결정을 지원하는 것입니다.

#8

업무 설명서는 슬라이드로 대신하겠습니다.

#9

업무는 보고, 예측, 판정과 제안, 검토, 정정, 종료 순으로 흘러갑니다.

#10

사용자가 요청하면 서버가 확산 예측, 규칙 판정, AI 에이전트 순으로 처리하고, 그 결과로 확산 범위와 대응 제안서, AI 답변을 화면에 돌려줍니다.

#11

(넘김)

#12

사용자는 네 역할입니다.

통합지휘권자는 예측과 제안 검토를,

상황 보고자는 산불 보고를 맡습니다.

열람자는 상황을 열람할 수 있고,

전산 관리자는 계정과 진화자원을 관리합니다.

#13

(넘김)

#14

기능 요구사항은 32개, 유스케이스는 15개입니다. 표에서 주황색 행은 서비스의 핵심 흐름입니다.

#15

AI 성능은 지난 피드백대로, 지표마다 이름, 의미, 하한, 그렇게 정한 근거를 적었습니다.

확산 예측은 국립산림과학원이 국내 산불 35건으로 검증한 물리 모형 값을 하한으로 두었고,

놓친 범위를 크게 감점하는 F2 스코어를 핵심 지표로 사용합니다.

#16

대응 제안은 RAGAS 네 지표를 씁니다.

산불 분야 선례가 없어서, 재난·공공 규정 RAG 연구 여러 편의 값을 참고하여 하위 25%를 하한으로 설정했습니다.

#17

평가는 보정과 개발에 쓰지 않은 사건과 시나리오로 합니다.

그리고 RAG가 있을 때와 없을 때를 비교해서, 근거 검색의 효과를 확인합니다.

#18

(넘김)

#19

문서 절차는 CBD를 따르고, 운영은 1주 스프린트 애자일로 합니다.

이유는 AI 성능은 실험 전에 알 수 없어서, 매주 측정하고 조정해야 하기 때문입니다.

월요일에 이번 주 목표를 정하고, 금요일에 주간 개발 보고서로 점검할 예정입니다.

#20

프로토타입은 설치 없이 열리는 정적 웹으로 화면을 먼저 검증했고,

본 개발에서는 연출로 만든 예측과 AI 부분을 실제 모듈로 바꿔 서버에 올릴 예정입니다.

#21

프로토타입은 요구사항 확인, 화면 설계, 시나리오 구성, 구현, 팀 검토와 수정을 반복하며 만들고,

화면 배치는 산림청 관제시스템을 참고했습니다.

#22

저희는 문서와 1차 프로토타입까지 마쳤습니다.

다음 주에 수정 프로토타입을 내고, 다섯 번의 스프린트를 거쳐 11월 20일에 개발을 끝낸 뒤 경진대회를 준비할 예정입니다.

아래 파란색 줄은 공모전 일정입니다.

저희는 과학기술정보통신부가 주관하는 「AI·디지털 기반 사회문제 해결 챌린지」 예선을 통과했습니다.

그래서 정부 부처 전문가가 참석하는 1차 교류회에 참석을 할 예정입니다.

거기서 받는 피드백도 본 과제에 반영하겠습니다.

#23

(넘김)

#24

구현 화면은 크게 세 곳으로 보시면 됩니다.

왼쪽 고정 창에서 산불현황과 대응 제안을 보고,

가운데 지도에서 실측 화선과 1시간 간격 확산 범위를 확인합니다.

오른쪽에는 산불 위험도 숫자와 AI 어시스턴트가 있습니다.

이제 대표 화면만 흐름 순서대로 보겠습니다.

#25

(넘김)

#26

상황 보고자가 발화 위치와 일시, 신고 내용, 신고자 정보를 입력해 저장하면 새 산불이 「접수」 상태로 등록됩니다.

#27

상황 보고자가 1시간마다 지금 타고 있는 범위를 지도에 그려 올리면, 지휘권자 화면에 「재예측 필요」가 뜨면서 다음 예측으로 이어집니다.

#28

(넘김)

#29

지휘권자가 확산 예측을 누르면 1시간 간격으로 8시간까지의 확산 범위가 그려지고, 5시간 범위는 위험구역, 8시간 범위는 잠재 위험구역으로 표시됩니다.

#30

예측이 끝나면 산불 위험도가 1에서 5 사이 숫자 하나로 지도 오른쪽 위에 표시됩니다.

#31

핵심인 대응 제안서입니다.

진화 7개 항목마다 즉시, 대기, 협의, 요청으로 구분된 제안 문장이 나오고,

판정 단계가 공식 단계보다 높으면 격상 검토를 권고합니다.

문장 끝에는 근거 번호가 붙고, 근거가 없는 수량은 숫자를 지어내지 않고 비워 둡니다.

#32

대피 제안도 같은 형식입니다.

5시간 안에 불이 닿는 마을은 위험구역, 8시간 안이면 잠재 위험구역이고, 대피는 도달 시각과 취약계층 순으로 제안합니다.

#33

근거 번호를 누르면 제안 목록 옆에 근거 창이 열려, 매뉴얼 몇 쪽, 어느 항목인지 바로 확인할 수 있습니다.

#34

AI 어시스턴트에게 질문하면 근거 번호가 붙은 답변이 나오고, 근거가 없으면 추측하지 않고 「근거 부족」으로 답합니다.

#35

상황 변화를 문장으로 입력해 확인하면, 예측은 그대로 두고 제안서만 새 버전으로 바뀌고 달라진 부분이 표시됩니다.

나머지 장면은 자료로 대신하겠습니다.

#36

(넘김)

#37

(넘김)

#38

(넘김)

#39

(넘김)

#40

(넘김)

#41

(넘김)

#42

(넘김)

#43

검증은 UI와 UX로 나눠, 계정 네 개로 직접 조작하며 진행했습니다.

UI에서는 기능 32개와 권한별 화면을, UX에서는 유스케이스 15개가 끝까지 되는지를 확인했습니다.

#44

기능 32개가 모두 화면에 반영됐고 13개는 실제 동작, 1개는 부분 구현, 18개는 연출이며, 권한별 화면과 화면 배치도 확인해 개선했습니다.

#45

유스케이스 15개를 수행한 결과, 개선 전에는 7개만 통과하고 개선 필요 6건, 결함 2건이 나왔고, 고친 뒤에는 15개 모두 통과했습니다.

#46

유스케이스 밖에서도 1시간 갱신 루프, 종료된 산불 차단, 작은 화면 같은 시나리오를 더 확인했습니다.

#47

발견한 결함 4건과 개선 7건은 모두 반영해 같은 시나리오로 다시 확인했고, 새로고침 시 초기화는 본 개발에서 DB 저장으로 해결할 예정입니다.

#48

프로토타입의 목적은, 문서만으로는 정하지 못한 「언제, 어디에, 어떤 형식으로 보이는가」를 화면에서 합의하는 것이었습니다.

그 결과 화선 버전 규칙, 위험도 표시, 신고자 정보 같은 요구사항이 구체화됐습니다.

열람자도 위험도를 보게 한 것도 이 과정에서 정했습니다.

#49

MVP는 상황 보고부터 관리까지 일곱 가지 기능을 12주차까지 개발하고, 프로토타입 구현은 스프린트마다 본 개발 구성요소로 바꿔 나갈 예정입니다.

#50

이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.